ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции постановления администрации

Любимского муниципального района от 30.08.2022г. № 09-0473/22; от 08.12.2022г. №09-0678/22; от 27.12.2022г. №09-0732/22; от 09.03.2023г. №09-0137/23; от 29.09.2023г. № 09-0561/23; от 28.12.2023г. № 09-0775/23)

от 08.02.2022г. № 09-0084/22

г.Любим

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Любимском районе»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 21.12.2021 года № 09-0786/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Любимском муниципальном районе», Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. № 09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 29.03.2021г. № 09-0239/21 «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. №09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2021-2023 годы».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 30.09.2021г. № 09-0594/21 «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. №09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2021-2023 годы».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 24.12.2021г. № 09-0793/21 «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. №09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2021-2023 годы».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянова А.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 08.02.2022г. № 09-0084/22

(в редакции постановления администрации

Любимского муниципального района

от 30.08.2022г. № 09-0473/22;

от 08.12.2022г. № 09-0678/22;

от 27.12.2022г. № 09-0732/22;

от 09.03.2023г. № 09-0137/23;

от 29.09.2023г. № 09-0561/23;

от 28.12.2023г. № 09-0775/23)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе»

(наименование программы без указания дат)

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» |
| Реестровый номер программы *(заполняется при внесении изменений)* | 31339311027601457245163 |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района-начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры – Куприянов А.Н., тел.8(48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43  |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2022-2024гг. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024гг. |
| Цель муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района
2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района
3. Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района
 |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
|  |  |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 73203680,93 | 10359074,00 | 17112706,09 | 45731900,84 |
| муниципальный бюджет | 105226120,99 | 23971000,94 | 38403904,68 | 42851214,47 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 178429801,02 | 34330074,94 | 55516610,77 | 88583115,31 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 178429801,02 | 34330074,94 | 55516610,77 | 88583115,31 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-16-27 |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-16-27 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html>  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами Любимского района, а также выхода на дорожную сеть сопредельных районов и регионов во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения.

Протяженность дорог общего пользования местного значения в Любимском муниципальном районе, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов составляет – 585,4 км., с твердым покрытием – 99,4 км., грунтовые дороги 492,2 км.

 В настоящее время 84 процентов дорог муниципальной собственности, не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта. В результате разрушения автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования так же является важной составной частью инфраструктуры Любимского муниципального района. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения условий и уровня жизни населения Любимского муниципального района, особенно в сельской местности. Транспортное обслуживание населения Любимского муниципального района осуществляется по 20 автобусным маршрутам, в настоящее время осуществляемым ООО «Любимское АТП». Сопровождение движения автобусов осуществляют диспетчерская служба 1 автостанции.

В Любимском районе на сегодняшний момент парк автобусов, работающих на регулярных внутримуниципальных и городскому автобусных маршрутах, составляет 7 единиц. Многие автобусы на внутримуниципальных маршрутах эксплуатируются сверх нормативного срока службы, и только 1 автобус имеет срок службы до 4 лет. Внутримуниципальные и городские пассажирские перевозки на регулярных маршрутах являются убыточными из-за довольно низкого пассажирооборота.

На основании данных ООО «Любимское АТП» за 2021 год перевезено 3490 детей из многодетных семей.

 В 2021 году лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, перевезено 3 человека.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| 1. Задачи и целевые показатели программы
 |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района |
| Задача 1 | *Межевание автомобильных дорог* |
| Прирост отмежеванных дорог | км | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Задача 2 | *Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения*  |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прирост протяженности отремонтированных дорог | км | 1,54 | 2,01 | 5,634 | 6,3 |
| Получение положительного заключения | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района |
| Задача 3 | *Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР* |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество регулярных внутримуниципальных и городских маршрутов | шт | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Обеспечение перевозчика транспортными картами маршрутов | ед | 10 | 20 | 10 | х |
| Абонентское обслуживание модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутх | ед | 7 | 0 | 0 | х |
| Цель программы: Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| Количество перевезенных детей из многодетных семей | чел. | 3490 | 3375 | 1850 | 1850 |
| Количество поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | чел. | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Задача 5 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 |

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, рублей | Оценка расходов (рублей)в т.ч. по годам реализации |
| 2022год | 2023год | 2024год |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 70980353,82 | 9927874,00 | 16894294,09 | 45324980,84 |
| муниципальный бюджет | 50052167,15 | 14204786,54 | 27210523,41 | 37161214,47 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 150723673,35 | 24132660,54 | 44104817,50 | 82486195,31 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 150723673,35 | 24132660,54 | 44104817,50 | 82486195,31 |
|  |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
|  |  |  |  |  |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1056532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 406920,00 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 | 0 | 0 | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 1084532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 434920,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 1084532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 434920,00 |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с соисполнителями и участниками программы. Куратор муниципальной программы осуществляет общее руководство ходом реализации программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу;

- проводит интегральную оценку эффективности реализации Программы.

Исполнитель:

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;

- готовит годовой отчет в установленные сроки.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений Главы муниципального района, в том числе, с учетом результатов оценки результативности реализации программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы может быть принято в связи с увеличением финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы размещает на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий Программы.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- увеличить протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет ремонта автомобильных дорог в городском и сельских поселениях до 2024 года на 1,2%.;

- обеспечить регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки – 100%;

- обеспечить населения района социальными услугами общественного транспорта – 100%.

Итогом реализации программы станет развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей круглогодичные перевозки грузов и пассажиров и способствующей снижению транспортных издержек в экономике района.

Отрицательных эффектов от реализации мероприятий программы не ожидается. Реализация программы будет способствовать созданию оптимальных условий для устойчивого социально-экономического развития района, в том числе бесперебойным обеспечением населения услугами общественного транспорта.

1. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер постановления АЛМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» | 2022-2024гг | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | 2022-2023гг | Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-15-44 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | 2022-2024гг | Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-15-44 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |
| --- |
| 2022 год (1 год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 514444,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 514444,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 514444,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Ремонт а/д вне границ населенных пунктов в границах поселения от а/д Любим-Останково до д.Останково в ГП Любим ПК0+00-ПК3+00 | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим на 0% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 0 |
| Ремонт участка дороги от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Ивановское на территории Воскресенского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,44% |
| областной бюджет | 948159,66 |
| муниципальный бюджет | 49903,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 998062,80 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 998062,80 |
| Ремонт участка дороги Карганово-Алешино на территории Ермаковского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении на 0,74% |
| областной бюджет | 934942,50 |
| муниципальный бюджет | 49207,50 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 984150,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 984150,00 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК0+00-ПК6+30) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,33% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 210274,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3199303,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3199303,20 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК6+30-ПК10+405) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 |  | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,23% |
| областной бюджет | 2991826,00 |
| муниципальный бюджет | 157465,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3149291,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3149291,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,29% |
| областной бюджет | 932727,00 |
| муниципальный бюджет | 49091,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 981818,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 981818,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1131189,84 |
| муниципальный бюджет | 13174401,70 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 14305591,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 14305591,54 |
| Задача 3 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9760454,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 9760454,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 9760454,40 |
| Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5760,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5760,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5760,00 |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 418000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 418000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 418000,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 13200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 13200,00 |
| 2023год (2 год реализации)  |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 6152,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 6152,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 6152,20 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении  |
| областной бюджет | 492435,54 |
| муниципальный бюджет | 25917,66 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 518353,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 518353,20 |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,145км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении  |
| областной бюджет | 593402,32 |
| муниципальный бюджет | 31231,71 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 624634,03 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 624634,03 |
| Капитальный ремонт участка дороги д.Слобода-д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,27 км | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении  |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 78620,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1181870,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1181870,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК11+60-ПК16+90) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении  |
| областной бюджет | 2179471,66 |
| муниципальный бюджет | 114709,04 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2294180,70 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2294180,70 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ГП Любим Ярославской области: ул.Раевского (от ул.Ленина до Даниловской ул.). | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3636359,00 |
| муниципальный бюджет | 2176044,06 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5812403,06 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5812403,06 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная реки Обноры в г.Любим (от ул.Карла Маркса до Даниловской ул.) | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 2300000,00 |
| муниципальный бюджет | 230044,99 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2530044,99 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2530044,99 |
| Капитальный ремонт тротуара вдоль Пролетаркой улицы (от ул.Ленина до Даниловской ул.) городского поселения Любим ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3616936,31 |
| муниципальный бюджет | 190365,07 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3807301,38 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3807301,38 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 189053,37 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 742047,37 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 742047,37 |
| Ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,06 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 784683,78 |
| муниципальный бюджет | 41299,15 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 825982,93 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 825982,93 |
| Прохождение государственной экспертизы в строительстве на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Получение положительного заключения |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 151869,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 151869,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 151869,20 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Тюриково-д.Пошевино на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 548481,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 548481,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 548481,00 |
| Ремонт автомобильной дороги от д.Страшево-п.Соть-д.Клепиково-д.Нижний Жар; от автомобильной дороги д.Старшево-д.Нижний Жар – д.Верхний Жар –д.Рухтово протяженностью 2 км. на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2800000,00 |
| Ремонт участка дороги в д.Обнорское-д.Тимонино на территории Ермаковского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1000000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Троица ул.Центральная на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 851159,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 851159,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 851159,10 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1634761,48 |
| муниципальный бюджет | 18775576,86 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 20410338,34 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 20410338,34 |
| Задача 3 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 11175187,67 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 11175187,67 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 11175187,67 |
| Расходы на оказание услуг по абонентскому обслуживанию модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 18193,60 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 18193,60 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 18193,60 |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 205792,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 205792,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 205792,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 12620,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 12620,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 12620,00 |
| 2024год (3 год реализации)  |
| Задача 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Ремонт дороги ул.Родная д.Гузыцино Воскресенское сельское поселение | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении  |
| областной бюджет | 1312442,00 |
| муниципальный бюджет | 69075,9 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1381517,9 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1381517,9 |
| Капитальный ремонт участка дороги д. Слобода – д. Починок-Шумилов  на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области  | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении  |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1161315,79 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК16+90-ПК20+95) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении  |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3146346,32 |
| Капитальный ремонт дороги ул.Республиканская на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1662944,06 |
| муниципальный бюджет | 87523,38 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1750467,44 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1750467,43 |
| Ремонт автомобильной дороги ул.Раевского протяженностью 0,2 км. (участок от ул.Трефолева до ул.Ленина) городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1193496,78 |
| муниципальный бюджет | 62815,62 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1256312,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1256312,40 |
| Ремонт участка автодороги ул. Кооперативная в с. Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. (II пусковой) | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 901970,49 |
| муниципальный бюджет | 47472,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 949442,63 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 949442,63 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1806444,00 |
| муниципальный бюджет | 95076,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1901520,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1901520,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом) на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2047692,00 |
| муниципальный бюджет | 107773,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2155465,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2155465,27 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 25000000,00 |
| муниципальный бюджет | 1315789,48 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 26315789,48 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 26315789,48 |
| Капитальный ремонт дороги подъезд к центральной библиотеке им.Пушкина на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3652628,00 |
| муниципальный бюджет | 212086,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3864714,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3864714,00 |
| Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кооперативная в с. Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО  | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 86880,58 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 639874,58 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 639874,58 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 564360,00 |
| муниципальный бюджет | 29703,16 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 594063,16 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 594063,16 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом) в д.Рузбугино Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 901431,00 |
| муниципальный бюджет | 94483,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 995914,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 995914,10 |
| Ремонт автомобильной дороги Сельцо Семенцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3000000,00 |
| Ремонт подъезда к Введенскому кладбищу на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1800000,00 |
| Ремонт автодороги ул.Центральная д.Фрольцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3000000,00 |
| Ремонт автодороги от а/д Наумово-д.Поторочино до д.Прокунино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1500000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1500000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1500000,00 |
| Ремонт автодороги д.Починок-Усанов-д.Чернышево на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1708000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1708000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1708000,00 |
| Ремонт автодороги Скородумово-Красный Бор на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2145000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2145000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2145000,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1636299,51 |
| муниципальный бюджет | 21584152,73 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 23220452,24 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 23220452,24 |
| Задача 2 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5662000,00 |
| Задача 3 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 402500,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 402500,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 402500,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 4420,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 4420,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 4420,00 |
| Задача 4 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 28000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 28000,00 |
| Итого по муниципальной программе |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 73203680,93 |
| муниципальный бюджет | 105226120,09 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 178429801,02 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 178429801,02 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

\_Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., 8(48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2022-2024 |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
|  |  |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 72147148,93 | 9927874,00 | 16894294,09 | 45324980,84 |
| муниципальный бюджет | 78576524,42 | 14204786,54 | 27210523,41 | 37161214,47 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 150723673,35 | 24132660,54 | 44104817,50 | 82486195,31 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 150723673,35 | 24132660,54 | 44104817,50 | 82486195,31 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

Автомобильные дороги являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами Любимского района, а также выхода на дорожную сеть сопредельных районов и регионов во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения.

 В настоящее время социально-экономическое развитие района во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог, отсутствуют круглогодичные связи с рядом населенных пунктов. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Протяженность дорог общего пользования местного значения в Любимском муниципальном районе, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов составляет – 585,4 км., с твердым покрытием – 99,4 км., грунтовые дороги 492,2 км.

 В настоящее время 84 процент дорог муниципальной собственности, не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта. В результате разрушения автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

 Отсутствие подъездов с твердым покрытием к небольшим отдаленным сельским населенным пунктам обуславливает значительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам, которые в 1.8-2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием. Движение по этим дорогам крайне затруднено в весенне-осенний период. Неразвитость местности автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- увеличить протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет ремонта автомобильных дорог в городском и сельских поселениях до 2024 года на 1,2%.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети и транспорта на территории Любимского района |
| Задачи и целевые показатели программы |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | *Межевание автомобильных дорог* |
| Прирост отмежеванных дорог | км | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Задача 2 | *Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения*  |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прирост протяженности отремонтированных дорог | км | 1,54 | 2,01 | 5,634 | 6,3 |
| Получение положительного заключения | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |
| --- |
| 2022 год (1 год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 514444,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 514444,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 514444,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Ремонт а/д вне границ населенных пунктов в границах поселения от а/д Любим-Останково до д.Останково в ГП Любим ПК0+00-ПК3+00 | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим, 0% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 0 |
| Ремонт участка дороги от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Ивановское на территории Воскресенского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,44% |
| областной бюджет | 948159,66 |
| муниципальный бюджет | 49903,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 998062,80 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 998062,80 |
| Ремонт участка дороги Карганово-Алешино на территории Ермаковского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении, 0,74% |
| областной бюджет | 934942,50 |
| муниципальный бюджет | 49207,50 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 984150,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 984150,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК0+00-ПК6+30) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,33% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 210274,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 31993030,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 31993030,20 |
| Ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК6+30-ПК10+405) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,23% |
| областной бюджет | 2991826,00 |
| муниципальный бюджет | 157465,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3149291,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3149291,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,29% |
| областной бюджет | 932727,00 |
| муниципальный бюджет | 49091,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 981818,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 981818,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1131189,84 |
| муниципальный бюджет | 13174401,70 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 14305591,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 14305591,54 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 9927874,00 |
| муниципальный бюджет | 14204786,54 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 24132660,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 24132660,54 |
| 2023год (2 год реализации)  |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 6152,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 6152,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 6152,20 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 492435,54 |
| муниципальный бюджет | 25917,66 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 518353,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 518353,20 |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,145 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 593402,32 |
| муниципальный бюджет | 31231,71 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 624634,03 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 624634,03 |
| Капитальны ремонт участка дороги д.Слобода-д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,27 км | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 78620,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 1181870,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1181870,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК11+60-ПК16+90) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2179471,66 |
| муниципальный бюджет | 114709,04 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 2294180,70 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2294180,70 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ГП Любим Ярославской области: ул.Раевского (от ул.Ленина до Даниловской ул.) | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3636359,00 |
| муниципальный бюджет | 2176044,06 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5812403,06 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5812403,06 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная реки Обноры в г.Любим (от ул.Карла Маркса до Даниловской ул.) | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 2300000,00 |
| муниципальный бюджет | 230044,99 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2530044,99 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2530044,99 |
| Капитальный ремонт тротуара вдоль Пролетарской улицы (от ул.Ленина до Даниловской ул.) городского поселения Любим Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3616936,31 |
| муниципальный бюджет | 190365,07 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3807301,38 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3807301,38 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 189053,37 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 742047,37 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 742047,37 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,06 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 784683,78 |
| муниципальный бюджет | 41299,15 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 825982,93 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 825982,93 |
| Прохождение государственной экспертизы в строительстве на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Получение положительного заключения |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 151869,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 151869,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 151869,20 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Тюриково-д.Пошевино на территории Воскресенского сельского поселения Любимского района Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 548481,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 548481,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 548481,00 |
| Ремонт автомобильной дороги от д.Страшево-п.Соть-д.Клепиково-д.Нижний Жар; от автомобильной дороги д.Страшево-д.Нижний Жар –д.Верхний Жар-д.Рухтово протяженностью 2 км. на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2800000,00 |
| Ремонт участка дороги в д.Обнорское-д.Тимонино на территории Ермаковского сельского поселения Любимского района Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1000000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Троица ул.Центральная на территории Воскресенского сельского поселения Любимского района Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 851159,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 851159,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 851159,10 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1634761,48 |
| муниципальный бюджет | 18775576,86 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 20410338,34 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 20410338,34 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 16894294,09 |
| муниципальный бюджет | 27210523,41 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 44104817,50 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 44104817,50 |
| 2024год (3 год реализации)  |
| Задача 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Ремонт дороги ул.Родная д.Гузыцино Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 1312442,00 |
| муниципальный бюджет | 69075,90 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 1381517,90 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1381517,90 |
| Капитальный ремонт участка дороги д.Слобода-д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1103250,00 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1161315,79 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК16+90-ПК20-95) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2989029,00 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3146346,32 |
| Капитальный ремонт дороги ул.Республиканская на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1662944,06 |
| муниципальный бюджет | 87523,38 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 1750467,44 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1750467,44 |
| Ремонт автомобильной дороги ул.Раевского протяженностью 0,2 км. (участок от ул.Трефолева до ул.Ленина) городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1193496,78 |
| муниципальный бюджет | 62815,62 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1256312,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1256312,40 |
| Ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. (II пусковой) | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 901970,49 |
| муниципальный бюджет | 47472,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 949442,63 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 949442,63 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территороии Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1806444,00 |
| муниципальный бюджет | 95076,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1901520,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1901520,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом в д.Рузбугино на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2047692,00 |
| муниципальный бюджет | 107773,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2155465,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2155465,27 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 25000000,00 |
| муниципальный бюджет | 1315789,48 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 26315789,48 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 26315789,48 |
| Капитальный ремонт дороги подъезд к центральной библиотеке им.Пушкина на территории городского поселения Любим ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3652628,00 |
| муниципальный бюджет | 212086,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3864714,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3864714,00 |
| Капитальный ремонт участка автодороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 86880,58 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 639874,58 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 639874,58 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 564360,00 |
| муниципальный бюджет | 29703,16 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 594063,16 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 594063,16 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом) в д.Рузбугино Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 901431,00 |
| муниципальный бюджет | 94483,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 995914,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 995914,10 |
| Ремонт автомобильной дороги Сельцо Семенцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3000000,00 |
| Ремонт подъезда к Введенскому кладбищу на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1800000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги ул.Центральная д.Фрольцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3000000,00 |
| Ремонт автодороги а/д Наумово-д.Поторочино до д.Прокунино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1500000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1500000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1500000,00 |
| Ремонт автодороги д.Починок-Усанов-д.Чернышево на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1708000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1708000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1708000,00 |
| Ремонт автодороги Скородумово-Красный Бор на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2145000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2145000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2145000,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1636299,51 |
| муниципальный бюджет | 21584152,73 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 23220452,24 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 23220452,24 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 45324980,84 |
| муниципальный бюджет | 37161214,47 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 82486195,31 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 82486195,31 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

\_\_Поддержка и развитие автотранспортных предприятий\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., 8(48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-16-27 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2022-2024гг. |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района  |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
|  |  |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5774200,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html>  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования – важная составная часть инфраструктуры Любимского муниципального района. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения условий и уровня жизни населения Любимского муниципального района, особенно в сельской местности. Транспортное обслуживание населения Любимского муниципального района осуществляется по 20 автобусным маршрутам, в настоящее время осуществляемым ООО «Любимское АТП». Сопровождение движения автобусов осуществляют диспетчерские службы 1 автостанции.

Техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры не отвечает современным требованиям. Все эти проблемы характерны для пассажирского автотранспорта Любимского района.

В Любимском районе на сегодняшний момент парк автобусов, работающих на регулярных внутримуниципальных и городскому автобусных маршрутах, составляет 7 единиц. Многие автобусы на внутримуниципальных маршрутах эксплуатируются сверх нормативного срока службы, и только 1 автобус имеет срок службы до 4 лет. Внутримуниципальные и городские пассажирские перевозки на регулярных маршрутах являются убыточными из-за довольно низкого пассажирооборота.

Таким образом, без решения проблемы финансирования невозможно организовать стабильную работу линейных сооружений, безопасность выполнения перевозок пассажиров. Меры повышения технического состояния транспорта являются первоочередной задачей и должны быть подкреплены мероприятиями организационного и административного характера. Преодоление сложившейся в системе пассажирских автотранспортных перевозок муниципального района ситуации возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением её необходимым бюджетным финансированием, привлечением внебюджетных средств с использованием различных схем (лизинговых платежей, кредитов, и др.) и использованием организационных мер поддержки.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- обеспечить регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки – 100%.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района |
| Задачи и целевые показатели программы |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | *Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР* |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество регулярных внутримуниципальных и городских маршрутов | шт | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Обеспечение перевозчика транспортными картами маршрутов | ед | 10 | 20 | 10 | 0 |
| Абонентское обслуживание модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | ед | 7 | 0 | 0 | 0 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |
| --- |
| 2022 год (1 год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9760454,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 9760454,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 9760454,40 |
| Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5760,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 5760,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5760,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9766214,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 9766214,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 9766214,40 |
| 2023 год (2 год реализации) |
| Задача 2 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 11175187,67 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 11175187,67 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 11175187,67 |
| Расходы на оказание услуг по абонентскому обслуживанию модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 18193,60 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 18193,60 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 18193,60 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 11193381,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 11193381,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 11193381,27 |
| Задача 3 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5662000,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5662000,00 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\_\_\_Транспортное обслуживание населения Любимского МР\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел.8 (48543) 2-16-27 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2022-2024гг. |
| Цель программы | Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
|  |  |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1056532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 406920,00 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 | 0 | 0 | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1084532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 434920,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1084532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 434920,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html>  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

На основании данных автотранспортных предприятий за 2021 год перевезено 3490 детей из многодетных семей и 3 человека, находящихся под наблюдением в связи с туберкулезом.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- Обеспечить населения района социальными услугами общественного транспорта – 100%.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| Цель программы: Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района |
| Задачи и целевые показатели программы |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | *Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования* |
| Количество перевезенных детей из многодетных семей | чел. | 3490 | 3375 | 1850 | 1850 |
| Количество поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | чел. | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Задача 2 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |
| --- |
| 2022 год (1 год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 418000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 418000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 418000,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 13200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 13200,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 431200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 431200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 431200,00 |
| 2023год (2 год реализации)  |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 205792,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 205792,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 205792,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 12620,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 12620,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 12620,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 218412,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 218412,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 218412,00 |
| 2024год (2 год реализации)  |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 402500,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 402500,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 402500,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 4420,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 4420,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 4420,00 |
| Задача 2 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 28000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 28000,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 406920,00 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 434920,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 434920,00 |

Лист согласования муниципальной программы (подпрограммы) или внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование СПАЛМР/куратора МП | Дата согласования, замечания (при наличии) | Подпись согласующего |
| Заместитель Главы администрации ЛМР по капстроительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |  |  |
| Ответственный исполнитель Кондратьева Е.А. |  |  |
| Исполнитель мероприятия программы (подпрограммы) Соколова И.В. |  |  |
|  |  |  |
| Контрольно-счетная палата Любимского районаНовоселов А.И. |  |  |
| отдел экономики администрации ЛМР Соколова И.В. |  |  |