АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.12.2023г. № 09-0767/23 г. Любим

О внесении изменений в постановление администрации

Любимского муниципального района Ярославской области

от 03.02.2023 № 09-0072/23 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения Любимского

муниципального района»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 21.12.2021 года № 09-0786/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Любимском муниципальном районе», Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 03.02.2023г. № 09-0072/23 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района – начальника отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянова А.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Зам.Главы администрации Любимского

муниципального района Ярославской области Е.А.Карпова

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 28.12.2023г. № 09-0767/23

**Изменения, вносимые в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 03.02.2023г. № 09-0072/23 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района»**

1. В муниципальной программе «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района:
   1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 03.02.2023г. № 09-0072/23 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами населения Любимского МР» | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | 31339311027601457245180 | |
| Куратор муниципальной программы | | Заместитель Главы администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., тел. 8(48543) 2-12-43 | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 | |
| Исполнитель муниципальной программы | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2023г. | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2023 год | |
| Цель муниципальной программы | | 1. Обеспечение населения Любимского района качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно-эпидемиологическим правила и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения 2. Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период 3. Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации | |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | |
|  | |  | |
| источники финансирования | всего | | 2023г. (1 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 703000,00 | | 703000,00 |
| муниципальный бюджет | 6636281,27 | | 6636281,27 |
| бюджет развития района | 462599,17 | | 462599,17 |
| бюджет поселения | 397072,85 | | 397072,85 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 8198953,29 | | 8198953,29 |
| внебюджетные источники | 0 | | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 8198953,29 | | 8198953,29 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | | | |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» | | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 | |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Любимском районе» | | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 | |
| МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» | | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

* 1. Раздел 2 муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи и целевые показатели программы | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2023г. |
| Цель программы: Обеспечение населения Любимского района качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно-эпидемиологическим правила и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения | | | |
|  |  | | |
| Задача 1 | *Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения* | | |
| Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев | шт | 6 | 6 |
| Задача 2 | *Улучшение состояния уличных сетей водоснабжения и водоотведения* | | |
| Получение положительного заключения экспертизы | ед. | 0 | 1 |
| Цель программы: Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период | | | |
| Задача 3 | *Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами* | | |
| Увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс | км | 0,179 | 0,0596 |
| Замена котла | шт | 1 | 1 |
| Подготовка объектов социальной сферы к ОЗП | учреждение. | 4 | 2 |
| Техническое обследование муниципального имущества к ОЗП | да/нет | 0 | да |
| Задача 4 | *Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе* | | |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | человек | 28 | 19 |
| Цель программы: Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации | | | |
| Задача 5 | *Газификация населенных пунктов Любимского района* | | |
| Пусконаладочные работы и техническое обслуживание на газопроводах для газоснабжения жилых домов | ед. | 0 | 6 |
| Разработка сметной документации | шт | 0 | 4 |

* 1. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, рублей. | Оценка расходов (рублей)  в т.ч. по годам реализации |
| 2023год |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 983131,22 | 983131,22 |
| бюджет развития района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 157293,10 | 157293,10 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 1140424,32 | 1140424,32 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 1140424,32 | 1140424,32 |
| МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 703000,00 | 703000,00 |
| муниципальный бюджет | 4100265,17 | 4100265,17 |
| бюджет развития района | 462599,17 | 462599,17 |
| бюджет поселения | 239779,75 | 239779,75 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 5505644,09 | 5505644,09 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 5505644,09 | 5505644,09 |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 1552884,88 | 1552884,88 |
| бюджет развития района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 1552884,88 | 1552884,88 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 1552884,88 | 1552884,88 |

* 1. В разделе 4 муниципальной программы «Механизм реализации программы и ее ожидаемые результаты» абзацы 12-19 изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- пусконаладочные работы и техническое обслуживание на газопроводах для газоснабжения жилых домов – 6 ед.;

- разработка сметной документации – 4шт.;

- получение положительного заключения экспертизы – 1 ед.;

- строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев – 6 шт.;

- увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс на 0,0596 км.

- замена котла – 1 шт.;

- подготовка объектов социальной сферы к ОЗП – 2 учреждений;

- техническое обследование муниципального имущества к ОЗП - да

- оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 19 человек.».

* 1. Таблицу муниципальной программы «Основные мероприятия муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год (1 год реализации) | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения | | | | | | |
| Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев в Любимском МР | 2023 | федеральный бюджет | | 0 | Кондратьева Е.А. | Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев – 6шт. | |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 983131,22 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | | 983131,22 |
| внебюджетные источники | | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | | 983131,22 |
| Задача 2 | Улучшение состояния уличных сетей водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Строительство сетей водоотведения по ул.  Крестьянской г.Любима | 2023 | федеральный бюджет | | 0 | Кондратьева Е.А. | | Получение положительного заключения экспертизы – 1 ед. |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 0 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 157293,10 |
| Итого по бюджету мероприятия | | 157293,10 |
| внебюджетные источники | | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | | 157293,10 |
| Задача 3 | Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами | | | | | | |
| Ремонт сетей теплотрассы | 2023 | федеральный бюджет | | 0 | Кондратьева Е.А. | | Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения – 0,0596км |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 35255,35 |
| бюджет развития района | | 462599,17 |
| бюджет поселения | | 239779,75 |
| Итого по бюджету мероприятия | | 737634,27 |
| внебюджетные источники | | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | | 737634,27 |
| Замена котла | 2023 | федеральный бюджет | | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | Замена котла – 1 шт. |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 502145,48 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | | 502145,48 |
| внебюджетные источники | | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | | 502145,48 |
| Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | 2023 | федеральный бюджет | | 0 | Кондратьева Е.А. | | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду  - 2 учреждений |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 3262864,34 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | | 3262864,34 |
| внебюджетные источники | | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | | 3262864,34 |
| Техническое обследование муниципального имущества к ОЗП | 2023 | федеральный бюджет | | 0 | Кондратьева Е.А. | | Техническое обследование муниципального имущества к ОЗП - да |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 300000,00 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | | 300000,00 |
| внебюджетные источники | | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | | 300000,00 |
| Задача 4 | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе | | | | | | |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | 2023 | | федеральный бюджет | 0 | Антакова Н.В., тел. 8(48543) 2-21-59 | | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 19 человек |
| областной бюджет | 703000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету | 703000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 703000,00 |
| Задача 5 | Газификация населенных пунктов Любимского района | | | | | | |
| Реализация мероприятий по строительству объектов газификации | 2023 | | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | | пусконаладочные работы и техническое обслуживание на газопроводах для газоснабжения жилых домов – 6 ед |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 641184,23 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету | 641184,23 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 641184,23 |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 2023 | | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | | Разработка сметной документации – 4 шт. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 911700,65 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету | 911700,65 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 911700,65 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  | | федеральный бюджет | 0 |  | |  |
| областной бюджет | 703000,00 |
| муниципальный бюджет | 6636281,27 |
| бюджет развития района | 462599,17 |
| бюджет поселения | 397072,85 |
| Итого по бюджету | 8198953,29 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по муниципальной программе | 8198953,29 |

1. В муниципальной целевой программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе»:

2.1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | Постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 03.02.2023г. № 09-0072/23 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | Заместитель Главы администрации Любимского МР - начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | Администрация Любимского МР, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | 2023 год | | |
| Цель программы | | Обеспечение населения Любимского района качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно-эпидемиологическим правила и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | |
| источники финансирования | всего | | 2023г. (1 год реализации) | |
| федеральный бюджет | 0 | | 0 | |
| областной бюджет | 0 | | 0 | |
| муниципальный бюджет | 1140424,32 | | 1140424,32 | |
| бюджет развития района | 0 | | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1140424,32 | | 1140424,32 | |
| внебюджетные источники | 0 | | 0 | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1140424,32 | | 1140424,32 | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

2.2. Таблицу муниципальной целевой программы «Основные мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2023год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения | | | | |
| Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев в Любимском МР | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев – 6шт |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 983131,22 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 983131,22 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 983131,22 |
| Задача 2 | Улучшение состояния уличных сетей водоснабжения и водоотведения | | | | |
| Строительство сетей водоотведения по ул.  Крестьянской г.Любима | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Получение положительного заключения экспертизы – 1 ед. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 157293,10 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 157293,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 157293,10 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 983131,22 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 157293,10 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1140424,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1140424,32 |

1. В муниципальной целевой программе «Реализация мероприятий в области ЖКХ»:
   1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | Постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 03.02.2023г. № 09-0072/23 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | Заместитель Главы Администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | Администрация Любимского МР, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | 2023 год | | |
| Цель программы | | Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | |
| источники финансирования | всего | | | 2023г. (1 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 |
| областной бюджет | 703000,00 | | | 703000,00 |
| муниципальный бюджет | 4100265,17 | | | 4100265,17 |
| бюджет развития района | 462599,17 | | | 462599,17 |
| бюджет поселения | 239779,75 | | | 239779,75 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5505644,09 | | | 5505644,09 |
| внебюджетные источники | 0 | | | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5505644,09 | | | 5505644,09 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

* 1. В разделе 1муниципальной целевой программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы» абзацы 6-11 изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс на 0,0596 км.

- замена котла – 1 шт.;

- подготовка объектов социальной сферы к ОЗП – 2 учреждений;

- техническое обследование муниципального имущества к ОЗП – да

- оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 19 человек.».

* 1. Раздел 2 муниципальной целевой программы «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2023г. |
| Задача 1 | *Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами* | | |
| Увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс | км | 0,179 | 0,0596 |
| Замена котла | шт | 1 | 1 |
| Подготовка объектов социальной сферы к ОЗП | учреждений | 4 | 2 |
| Техническое обследование муниципального имущества к ОЗП | да/нет | 0 | да |
| Задача 2 | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе | | |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | человек | 28 | 19 |

* 1. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы» таблицу «Основные мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2023 год (1 год реализации) | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | | | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами | | | | | | |
| Ремонт теплотрасс | 2023 | | | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения – 0,0596км |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 35255,35 |
| бюджет развития района | 462599,17 |
| бюджет поселения | 239779,75 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 737634,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО мероприятию | 737634,27 |
| Подготовка объектов социальной сферы к ОЗП | 2023 | | | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду  - 2 учреждений |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3262864,34 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3262864,34 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3262864,34 |
| Замена котла | 2023 | | | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Замена котла – 1 шт. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 502145,48 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 502145,48 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 502145,48 |
| Техническое обследование муниципального имущества к ОЗП | 2023 | | | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Техническое обследование муниципального имущества к ОЗП - да |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 300000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 300000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 300000,00 |
| Задача 2 | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе | | | | | | |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | 2023 | | | федеральный бюджет | 0 | Антакова Н.В., тел. 8(48543) 2-21-59 | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 19 человек |
| областной бюджет | 703000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 703000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 703000,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. | |  | федеральный бюджет | | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  |
| областной бюджет | | 703000,00 |
| муниципальный бюджет | | 4100265,17 |
| бюджет развития района | | 462599,17 |
| бюджет поселения | | 239779,75 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | | 5505644,09 |
| внебюджетные источники | | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | 5505644,09 |

1. В муниципальной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района»:
   1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | Постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 03.02.2023г. № 09-0072/23 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | Заместитель Главы Администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | Администрация Любимского МР, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | 2023 год | | |
| Цель программы | | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | |
|  | |  | | |
| источники финансирования | всего | | | 2023г. (1 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 |
| областной бюджет | 0 | | | 0 |
| муниципальный бюджет | 1552884,88 | | | 1552884,88 |
| бюджет развития района | 0 | | | 0 |
| бюджет поселения | 0 | | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1552884,88 | | | 1552884,88 |
| внебюджетные источники | 0 | | |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1552884,88 | | | 1552884,88 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

* 1. В разделе 1 муниципальной целевой программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы» абзацы 8-9 изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- пусконаладочные работы и техническое обслуживание на газопроводах для газоснабжения жилых домов – 6 ед.;

- разработка сметной документации – 4шт.»

4.3. Раздел 2 муниципальной целевой программы «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи и целевые показатели программы | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2023г. |
| Цель программы: Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации | | | |
| Задача 1 | *Газификация населенных пунктов Любимского района* | | |
| Пусконаладочные работы и техническое обслуживание на газопроводах для газоснабжения жилых домов | ед. | 0 | 6 |
| Разработка сметной документации | шт. | 0 | 4 |

* 1. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы» таблицу «Основные мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год (1 год реализации) | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Газификация населенных пунктов Любимского района | | | | | |
| Реализация мероприятий по строительству объектов газификации | 2023 | федеральный бюджет | 0 | | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | пусконаладочные работы и техническое обслуживание на газопроводах для газоснабжения жилых домов – 6ед. |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 641184,23 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 641184,23 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 641184,23 | |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Разработка сметной документации – 4 шт. |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 911700,65 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 911700,65 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 911700,65 | |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 | |  |  |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 1552884,88 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1552884,88 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1552884,88 | |

Лист согласования муниципальной программы (подпрограммы) или внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование СПАЛМР/куратора МП | Дата согласования, замечания (при наличии) | Подпись согласующего |
| Заместитель Главы администрации ЛМР Куприянов А.Н. |  |  |
| Ответственный исполнитель Кондратьева Е.А. |  |  |
| Контрольно-счетная палата Любимского района  Новоселов А.И. |  |  |
| Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Соколова И.В. |  |  |
| Заместитель начальника общего отдела администрации ЛМР – консультант-юрист  Борисова О.А. |  |  |
| Специалист по строительству МКУ «Комплексный центр»  Антакова Н.В. |  |  |