ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции постановления администрации Любимского муниципального района от 24.07.2019г. № 09-0634/19; от 26.12.2019г. № 09-1007/19)

от 22.02.2019г. № 09-0256/19

г.Любим

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения  Любимского

муниципального района» на 2019-2021 годы

### В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области, постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013г №09-1514/13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области» Администрация  Любимского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2019-2021 годы в новой редакции,  согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 29.01.2018г. № 09-0205/18 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения  Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянова А.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Глава  Любимского

муниципального района                                                              А.В.Кошкин

Приложение к постановлению Администрации

Любимского муниципального района Ярославской области

от  22.02.2019г.  № 09-0256/19 (в редакции постановления администрации

Любимского муниципального района

от 24.07.2019г. № 09-0634/19;

от 26.12.2019г. № 09-1007/19)

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2019-2021 годы

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Любимского района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение жителей Любимского района необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной эффективной работе инфраструктуры |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | Всего 2019 год 2020 год 2021 год ОБ- 47244,0 МБ- 2153,632 БРР- 5449,554 ВИ- 2318,41 Всего- 57165,596 ОБ-1110,0 МБ- 2153,632 БРР-3020,554 ВИ- 2318,41 Всего- 8602,596 ОБ- 8328,0 БРР- 439,0 Всего- 8767,0 ОБ- 37806,0 БРР- 1990,0 Всего- 39796,0 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы | наименование | ответственный исполнитель |
|  | Подпрограмма – муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» на 2019 – 2021 годы | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
|  | Подпрограмма – муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» на 2019год | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
|  | Подпрограмма – «Реализация мероприятий в области ЖКХ» на 2019 год | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |

ОБ-областной бюджет

БРР-бюджет развития района

МБ-местный бюджет

ВИ-внебюджетные источники

Ответственный исполнитель: ведущий специалист Администрации Любимского МР _______________     Е.А.Кондратьева

СОГЛАСОВАНО: Заведующий отделом экономики ______________И.В.Соколова

1.Характеристика текущего состояния, описание основных проблем в коммунальной сфере, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Сфера жилищно-коммунального хозяйства  является одной из важных сфер экономики Любимского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В настоящее время износ объектов коммунальной сферы района составляет примерно 75%. В связи с аварийным состоянием тепловых сетей в процессе транспортировки теплоносителя до потребителя потери тепловой энергии достигают 18%.  Объекты жилищного фонда и социальной сферы обеспечиваются теплоснабжением при помощи 18 муниципальных котельных, из них газовые – 6 единиц, угольные – 6 единиц, дровяные – 6 единиц. Дома, не получающие тепло от котельной, отапливаются печами или индивидуальными газовыми котлами.

Газификация жилищного фонда в городе Любиме и Любимском районе является одним из важнейших факторов социального развития города и района. Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает возможность разумного сочетания состояния экологии и комфорта. Подключение жилых домов частного сектора к природному газу позволит снизить затраты населения, в том числе на отопление, облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного возраста, снизить количество пожаров и отравлений  угарным газом.

В настоящее время в населенных пунктах Ермаковского, Воскресенского, Осецкого поселений уровень инфраструктуры обслуживания и комфортности не высок. Жители населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения, ведущие личное подсобное хозяйство, испытывают неудобство от  нехватки качественной питьевой воды, воды для хозяйственных и бытовых нужд. Причиной этому служит то, что колодцы построенные более полувека назад, являющиеся для жителей основным источниками воды, пришли в негодность. Деревянные срубы колодцев, домики колодцев – сгнили, произошло размывание глиняных затворов колодцев поверхностным водами, отмостки у колодцев отсутствуют, все эти дефекты привели к загрязнению и засорению колодцев. В результате жители прекратили эксплуатацию некоторых колодцев, пользуясь водой из других, более отдаленных источников.

В целях бесперебойного снабжения города водой, газом, тепловой и электрической энергии необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке тепловых источников, оборудования и наружных инженерных сетей к отопительному сезону.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема по состоянию износа инженерных сетей и технологического оборудования энергоисточников. Несмотря на принимаемые меры эксплуатирующими организациями, существенных сдвигов к улучшению нет. С каждым годом возрастает количество отказов в работе котельного оборудования и количества повреждений на инженерных сетях. Зачастую не выполняются требования по их безопасной эксплуатации, медленно обновляется инженерное хозяйство при систематическом недоремонте оборудования предприятиями коммунального хозяйства.

Основными проблемами в коммунальной сфере являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг.

В процессе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения  Любимского муниципального района» на 2019-2021 годы (далее муниципальная программа) могут возникнуть различные неблагоприятные ситуации, угрожающие достижению цели и решению задач муниципальной программы.

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- существенным изменением и недофинансированием подпрограмм;

- изменением принципов и механизмов в части финансирования мероприятий подпрограмм.

2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной программы

Приоритетными направлениями муниципальной политики являются развитие объектов инженерного обеспечения ЖКХ, в том числе обеспечение качественного и надежного теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение жителей района необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной эффективной работе инфраструктуры.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- газификация населенных пунктов Любимского района;

- обеспечение водоснабжения в сельской  местности с использованием нецентрализованных систем  холодного водоснабжения;

- подготовка объектов коммунальной сферы к отопительному периоду.

Поставленная цель и решаемые в рамках муниципальной программы задачи направлены на решение проблемы гарантированного обеспечения населения теплом, газом, питьевой водой.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения качественными коммунальными услугами, но позволит значительно улучшить обстановку в коммунальной сфере.

Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

| №п.п. | Наименование мероприятий | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации, шт | 1 | 6 |  |
| 2 | Увеличение протяженности газопроводов, км |  |  | 18,6 |
| 3 | Ремонт шахтных колодцев, шт | 16 |  |  |
| 4 | Подготовка котельных к отопительному периоду, шт | 18 |  |  |
| 5 | Ремонт котла, шт | 1 |  |  |
| 6 | Установка узла учета тепловой энергии, шт | 1 |  |  |
| 7 | Ремонт теплотрасс, м | 200 |  |  |
| 8 | Поставка котла, шт. | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Количество лиц, которым оказана поддержка в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, чел. | 30 | 0 | 0 |

Успешная реализация муниципальной программы позволит обеспечить рост уровня и качества жизни населения, повышение экологической безопасности района путем достижения следующих результатов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- снижение уровня потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей;

- повышение уровня газификации жилищного фонда в городе и районе;

- снижение доли обоснованных жалоб граждан по вопросам качественной коммунальной услуги;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям безопасности;

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Любимского МР.

3.Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019-2021 годах. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной программы.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы

1. Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» на 2019 – 2021 годах.

2. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» на 2019 год.

3. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области ЖКХ» на 2019 год

Перечень мероприятий программы приведен в приложении 2 к программе.

5. Сводные целевые индикаторы муниципальной программы

Сведения о сводных целевых индикаторах подробно приведены в приложении 1 к программе.

6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования

Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств по отдельным направлениям подпрограммы.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников. Подробная информация о ресурсном обеспечении программы предоставлена в приложении 2.

Приобретение услуг осуществляется на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского муниципального района и проводится в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013г №09-1514/13 (в редакции постановления администрации ЛМР № 09-0228/14 от 31.01.2014.).

СОГЛАСОВАНО

заместитель Главы Администрации Любимского

муниципального района по капитальному строительству и

инфраструктуре

_______________А.Н.Куприянов

Подпрограмма

Муниципальная целевая программа

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» на 2019-2021 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Любимского района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского района путем газификации. |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб | Всего 2019 го 2020 год 2021 год ОБ- 46134,0 БРР- 3436,0 Всего- 49570,0 БРР- 1007,0 Всего-1007,0 ОБ- 8328,0 БРР- 439,0 Всего- 8767,0 ОБ- 37806,0 БРР- 1990,0 Всего- 39796,0 |
| Основные мероприятия подпрограммы | Изготовление проектной документации на строительство газопроводов для газоснабжения д.Рузбугино, д.Степанково | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству т реконструкции объектов теплоснабжения | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |

БРР-бюджет развития района

ОБ –областной бюджет

Ответственный исполнитель: ведущий специалист Администрации Любимского МР                                  Кондратьева Е.А.

- Характеристика текущего состояния,

описание основных проблем объектов коммунальной инфраструктуры, анализ причин возникновения проблемы и описание основных возможных рисков реализации подпрограммы.

В  течение последних лет отрасль жилищно-коммунального хозяйства претерпевает значительные изменения. Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения за счет снабжения населенных пунктов природным газом.

Газификация жилищного фонда в городе Любиме и Любимском районе является одним из важнейших факторов социального развития города и района. Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает возможность разумного сочетания состояния экологии и комфорта. Подключение жилых домов частного сектора к природному газу позволит снизить затраты населения, в том числе на отопление, облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного возраста, снизить количество пожаров и отравлений  угарным газом.

По состоянию на 01.01.2017г. из 202 населенных пунктов Любимского района, в которых имеется постоянно проживающее население газифицировано 14                населенных пунктов.

Протяженность наружных газопроводов высокого и низкого давления по Любимскому району составляет 151,64 км, в том числе 78,94 км в сельской местности.

Газифицировано природным газом 167,0 тыс. м2 квартир и домовладений, в том числе 50,37 тыс. м2 в сельской местности, 6 газовых котельных отапливают объекты жилищного фонда и социальной сферы.

Общий уровень газификации природным газом населенных пунктов Любимского района на 01.01.2017г. составляет 7 процентов.

Для газификации населенных пунктов в сельской местности необходимо подвести межпоселковый газопровод высокого давления и установить газорегуляторные пункты. В связи с высокой стоимостью строительства межпоселковых газопроводов Правительством области и акционерным обществом «Газпром» разработан план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2017-2021 годы по Ярославской области. В соответствии с данным планом-графиком строительство межпоселковых сетей выполняется за счет средств акционерного общества «Газпром», а распределительных сетей к жилым домам, котельным и социально значимым объектам – за счет областного бюджета и бюджета Любимского муниципального района.

С целью обеспечения развития Любимского района в части газификации за последние шесть лет реализованы мероприятия целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района». Данную работу необходимо продолжать.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания населения Любимского муниципального района, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг предполагается использовать программно-целевой метод решения поставленных задач.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Подпрограммы, то возможны следующие социальные последствия и ситуации техногенного характера:

-сохранение низкого уровня газификации населенных пунктов в сельской местности;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского района путем газификации.

Для реализации целей подпрограммы предполагается решение следующей задачи:

- Газификация населенных пунктов Любимского района.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

| № п.п. | Наименование работ | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации, шт | 1 | 6 |  |
| 2 | Увеличение протяженности газопроводов, км |  |  | 18,6 |

3.Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

Срок реализации программы 2019-2021 годы. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия программы.

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Мероприятия по реализации Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 2 к программе.

- Сводные целевые индикаторы подпрограммы

Сводные целевые индикаторы подпрограммы подробно представлены в приложении 1 к программе.

6.Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования.

Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств по отдельным направлениям подпрограммы.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и  местного бюджета. Подробная информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Приложении 2 к программе.

Приобретение услуг осуществляется на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Порядок оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется в целях оценки планируемых вкладов результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие Любимского муниципального района и проводится в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. №09-1514/13 (в редакции постановления администрации ЛМР № 09-0228/14 от 31.01.2014.).

СОГЛАСОВАНО

заместитель Главы Администрации Любимского

муниципального района по капитальному строительству и

инфраструктуре

____________ А.Н.Куприянов

Подпрограмма

Муниципальная целевая программа

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» на 2019 год.

Паспорт подпрограммы

| Наименование программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Любимского района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения Любимского района Ярославской области качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. | Всего – 1146,632 тысяч рублей, в том числе: МБ – 1146,632 тысяч рублей. |
| Основные мероприятия подпрограммы | Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев в Любимском муниципальном районе | Администрации сельских поселений Любимского района |

МБ-местный бюджет

Ответственный исполнитель: ведущий специалист Администрации Любимского МР                                        Е.А.Кондратьева

1.Характеристика текущего состояния, описание основных проблем нецентрализованного водоснабжения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации подпрограммы

В настоящее время в населенных пунктах Ермаковского, Воскресенского, Осецкого поселений уровень инфраструктуры обслуживания и комфортности не высок. Жители населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения, ведущие личное подсобное хозяйство, испытывают неудобство от  нехватки качественной питьевой воды, воды для хозяйственных и бытовых нужд. Причиной этому служит то, что колодцы построенные более полувека назад, являющиеся для жителей основным источниками воды, пришли в негодность. Деревянные срубы колодцев, домики колодцев – сгнили, произошло размывание глиняных затворов колодцев поверхностным водами, отмостки у колодцев отсутствуют, все эти дефекты привели к загрязнению и засорению колодцев. В результате жители прекратили эксплуатацию некоторых колодцев, пользуясь водой из других, более отдаленных источников.

2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель Подпрограммы муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» на 2019 год: обеспечение населения Любимского района Ярославской области качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).

Задачи Подпрограммы: строительство, реконструкция и ремонт водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в рамках соблюдения нормативных требований, определяющих устройство шахтных колодцев с использованием современных материалов и передовых технологий.

Поставленные задачи Подпрограммы направлены на решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, водой для хозяйственных и бутовых нужд.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения качественными услугами водоснабжения, но позволит значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в районе.

По итогам реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

| № п.п. | Наименование работ | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шахтных колодцев, шт | 16 |

3. Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы

и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Реализация Подпрограммы осуществляется в 2019 году. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной программы.

4.Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации

Мероприятия по реализации Подпрограммы с указанием сроков их реализации  изложен в приложении 2 к программе.

.

5. Сводные целевые индикаторы подпрограммы.

Сводные целевые индикаторы подпрограммы подробно изложены в приложении 1 к программе.

- Информация по финансовому обеспечению

за счет всех источников финансирования

Сводная потребность объема ассигнований, необходимого для реализации мероприятий Подпрограммы, приведена в приложении 2  к программе.

Объем средств на реализацию Подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости.

При изменении объемов финансирования Подпрограммы разработчик Подпрограммы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов, федерального бюджета, внебюджетных источников, а также мероприятия Подпрограммы.

Внебюджетными средствами будут являться средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, представленные собственными средствами, целевыми кредитами банков или иными заемными средствами, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнерства.

- Порядок оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие Любимского муниципального района и проводится в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013г №09-1514/13 (в редакции постановления администрации ЛМР № 09-0228/14 от 31.01.2014.).

СОГЛАСОВАНО

заместитель Главы Администрации Любимского

муниципального района по капитальному строительству и

инфраструктуре

______________А.Н.Куприянов

Подпрограмма

Муниципальная целевая программа «Реализация мероприятий в области ЖКХ» на 2019 год

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Любимского района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Цель подпрограммы | Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. | Всего – 6448,964 тысяч рублей, в том числе: ОБ - 1110,0 тысяч рублей; МБ – 3020,554 тысяч рублей; ВИ – 2318,41 тысяч рублей. |
| Основные мероприятия подпрограммы | Реализация мероприятий по подготовке к зиме | Любимское МУП ЖКХ, МУП «Любимский теплосервис», Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |
|  | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе | Отдел капитального строительства Администрации Любимского МР |

ОБ-областной бюджет

МБ-местный бюджет

ВИ-внебюджетные источники

Ответственный исполнитель: ведущий специалист Администрации Любимского МР                                                     Е.А.Кондратьева

1.Характеристика текущего состояния, описание основных проблем объектов коммунальной инфраструктуры, анализ причин возникновения проблемы и описание основных возможных рисков, реализация подпрограмм.

В Любимском районе находится 18 муниципальных  котельных, из них газовые составляют 6 единиц, угольные – 6 единиц, дровяные – 6 единиц.

Протяженность тепловых сетей составляет 12,27 км, протяженность водопроводных сетей – 94,67 км, протяженность канализационных сетей – 19,6. На территории Любимского района расположены очистные сооружения, 4 канализационных насосных станций, станция водозабора на р.Уче.  Газовые сети имеют протяженность порядка 151,64 км.

В целях бесперебойного снабжения города водой, газом, тепловой и электрической энергии необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке тепловых источников, оборудования и наружных инженерных сетей к отопительному сезону.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема по состоянию износа инженерных сетей и технологического оборудования энергоисточников. Несмотря на принимаемые меры эксплуатирующими организациями, существенных сдвигов к улучшению нет. С каждым годом возрастает количество отказов в работе котельного оборудования и количества повреждений на инженерных сетях. Зачастую не выполняются требования по их безопасной эксплуатации, медленно обновляется инженерное хозяйство при систематическом недоремонте оборудования предприятиями коммунального хозяйства.

Основные проблемы:

-высокий процент износа коммуникаций и инженерных сетей, объектов ЖКХ;

-наличие жилищного фонда, не обеспеченного коммунальными услугами.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой его управления, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и высокие затраты электроэнергии.

2.Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов подпрограммы

Основной целью Подпрограммы муниципальная целевая программа «Реализация мероприятий в области ЖКХ» на 2019 год (далее Подпрограмма) является бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период.

Задачи подпрограммы:

- Подготовка объектов коммунальной сферы к отопительному периоду;

- Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе.

В ходе реализации Подпрограммы органам местного самоуправления необходимо выполнить ремонтные работы, включающие в себя:

на котельных – промывка и ремонт котлов и теплообменников, ремонт котлов, проверку приборов учета, ремонт и обслуживание электрохозяйства, обслуживание запорной арматуры, режимно-наладочные испытания котлов, установка узлов учета тепловой энергии;

на тепловых сетях – ремонт теплотрасс.

По итогам реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

| №п.п. | Наименование мероприятий | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельных к отопительному сезону, шт | 18 |
| 2 | Ремонт котла, шт | 1 |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии, шт | 1 |
| 4 | Ремонт теплотрасс (в двухтрубном исполнении), м | 200 |
| 5 | Поставка котла, шт. | 1 |
| 6 | Количество лиц, которым оказана поддержка в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, чел. | 30 |

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- повышение уровня комфортности жизни в районе

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Любимского муниципального района;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, путём снижения степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- ремонт инженерных сетей для снижения уровня потерь теплоэнергии.

- бесперебойное обеспечение коммунальными услугами жилья и объектов социальной сферы района в зимний период.

Реализация подпрограммы будет содействовать повышению качества, надежности и экологической безопасности коммунальных услуг и, как следствие, комфортности жилья.

- Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы и

сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

Реализация Подпрограммы осуществляется в 2019 году. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием сроков их реализации.

Перечень мероприятия Подпрограммы с указанием сроков их реализации и представлены в приложении 2 к программе.

- Сводные целевые индикаторы подпрограммы

Сводные целевые индикаторы представлены в приложении 1 к программе.

- Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования.

Сводная потребность объема ассигнований, необходимого для реализации мероприятий Подпрограммы, приведена в приложении 2  к программе. Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств по отдельным направлениям подпрограммы.

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств.

- Порядок оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие Любимского муниципального района и проводится в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013г №09-1514/13.

Приложение 1

Сводные целевые индикаторы программы

| №п/п | Наименование целевого индикатора показателя, единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» на 2019-2021 годы |
| Задача 1. Газификация населенных пунктов Любимского района |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации, шт | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Увеличение протяженности газопроводов, км | 0 | 0 | 0 | 18,6 |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» на 2019 год |
| Задача 1. Улучшение состояния уличных сетей водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Ремонт шахтных колодцев, шт | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий в области ЖКХ» на 2019 год |
| Задача 1. Подготовка объектов коммунальной сферы к отопительному периоду |
| 1. | Подготовка котельных к отопительному периоду, шт | 11 | 18 | 0 | 0 |
| 2. | Установка узла учета тепловой энергии, шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Ремонт котла, шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Ремонт теплотрасс (в двухтрубном исполнении), м | 340 | 200 | 0 | 0 |
| 5. | Поставка котла, шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе |
| 1. | Количество лиц, которым оказана поддержка в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, чел. | 0 | 30 | 0 | 0 |

Приложение 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет развития района | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» |
| Задача 1. Газификация населенных пунктов Любимского района |
| 1 | Изготовление проектной документации на строительство газопроводов для газоснабжения д.Рузбугино, д.Степанково | Администрация ЛМР | В течении действия программы |  |  |  |  |  |  | 1007,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | Администрация ЛМР | В течении действия программы |  |  |  |  | 2550,0 |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  |
| 3 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификакции | Администрация ЛМР | В течении действия программы |  |  |  |  | 5778,0 | 37806,0 |  |  |  |  | 304,0 | 1990,0 |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 8328,0 | 37806,0 | 1007,0 |  |  |  | 439,0 | 1990,0 |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» |
| Задача 1. Развитие водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения |
| 1 | Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев в Любимском районе | Администрация ЛМР | В течении действия программы |  |  |  |  |  |  | 1146,632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальная целевая программа «Реализация мероприятий в области ЖКХ» |
| Задача 1. Подготовка объектов коммунальной сферы к отопительному периоду |
| 1 | Реализация мероприятий по подготовке к зиме ЖКХ | Администрация ЛМР | В течении действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020,554 |  |  | 2318,41 |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020,554 |  |  | 2318,41 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе |
| 1 | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повешение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | Администрация ЛМР | В течении действия программы |  |  |  | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  |  | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 1110,0 | 8328,0 | 37806,0 | 2153,632 |  |  | 3020,554 | 439,0 | 1990,0 | 2318,41 |  |  |