ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.11.2019г. № 09-0932/19

г.Любим

О внесении изменений в постановление Администрации

Любимского муниципального района

Ярославской области от 11.02.2019г. № 09-0224/19

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Любимском районе»

на 2019-2021 годы»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года № 09-1514/13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского МР Ярославской области», Администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2019г. № 09-0224/19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района Куприянова А.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 25.11.2019г. № 09-0932/19

**Изменения, вносимые в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2019г. № 09-0224/19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» на 2019-2021 годы»**

1. В муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2019-2021 годы:
   1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб.» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ОБ-5327,634  МБ-55674,31  Всего-61001,944 | ОБ-5181,634  МБ-16592,066  Всего-21773,7 | ОБ-73,0  МБ- 16056,098  Всего-16129,098 | ОБ-73,0  МБ-23026,146  Всего-23099,146 |

* 1. В разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы» абзац 9 «- ремонт автомобильных дорог – 2,22 км» изложить в новой редакции «- ремонт автомобильных дорог – 2,01 км»

1. В подпрограмме муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» на 2019-2021 годы:

2.1. В разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы» абзац 9 «- ремонт автомобильных дорог – 2,22 км» изложить в новой редакции «- ремонт автомобильных дорог – 2,01 км».

3. Паспорт подпрограммы муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» на 2018-2019 годы, изложить в новой редакции:

**Подпрограмма**

**муниципальная целевая программа**

**«Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»**

**на 2019-2021 годы**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики администрации ЛМР | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации по капитальному строительству и инфраструктуре  Куприянов Андрей Николаевич | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы | |
| Цель муниципальной целевой программы (далее – подпрограммы) | Создание на территории муниципального района системы бесперебойного транспортного обслуживания населения | |
| Объём финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс. *руб.* | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | МБ-15910,584 | МБ- 4433,14 | МБ-5511,098 | МБ-5966,146 | | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация Любимского муниципального района |

* 1. Раздел «Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма рассчитана на 2019-2021 годы.

Мероприятия реализуются на протяжении всего действия подпрограммы.»

4. В подпрограмме муниципальной целевой программе «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» на 2019-2021 годы:

4.1. В паспорте подпрограммы раздел «Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ОБ-224,0  МБ-100,0  Всего-324 | ОБ-78,0  МБ-100,0  Всего – 178,0 | ОБ- 73,0 | ОБ-73,0 |

1. Приложение 1 к программе «Целевые показатели (индикаторы) программы и их значения» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора показателя, единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент реализации Программы | Плановый показатель | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» на 2019-2021 годы | | | | | |
| Задача 1. Межевание автомобильных работ | | | | | |
| 1 | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Задача 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 2,01 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» на 2019-2021 годы | | | | | |
| Задача 1. Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | | |
| 1 | Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество регулярных внутримуниципальных и городских маршрутов, шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» на 2019-2021 годы | | | | | |
| Задача 1. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | | |
| 1 | Количество перевезенных детей из многодетных сетей, чел. | 1477 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Количество поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, чел. | 18 | 50 | 50 | 50 |
| Задача 2. Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | | | | | |
| 1 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | 0 | 20 | 0 | 0 |

1. Приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет | | | Местный бюджет | | | Бюджет развития района | | | Внебюджетные источники | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Межевание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация ЛМР | В течение действия программы |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация поселения | В течение действия программы |  |  |  | 128,054 |  |  | 9006,971 | 8545,0 | 15060,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги Степанково –Хлестово ПК0+00-ПК7+39 Осецкого СП Любимского МР ЯО | Администрация поселения | В течение действия программы |  |  |  | 2577,517 |  |  | 925,478 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги подъезд к д.Кинтаново на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,05км. | Администрация поселения | В течение действия программы |  |  |  | 418,02 |  |  | 22,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка дороги от а/д Пречистое-Любим-Буй до урочища Секша Ермаковского СП ЯО | Администрация поселения | В течение действия программы |  |  |  | 409,45 |  |  | 21,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка дороги д.Дмитриково-д.Ивановское на территории Воскресенского СП ЯО, протяженностью 0,58 км. | Администрация поселения | В течение действия программы |  |  |  | 921,762 |  |  | 48,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство трубопереезда и подъездов к трубопереездам в районе д.Голубково Любимского района ЯО | Администрация поселения | В течение действия программы |  |  |  | 369,714 |  |  | 19,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подъезда к мосту в районе дер.Хабалево Любимского района ЯО | Администрация поселения | В течение действия программы |  |  |  | 284,117 |  |  | 14,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  |  | 5108,634 |  |  | 10058,927 | 8545,0 | 15060,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий | Администрация ЛМР | В течение действия программы |  |  |  |  |  |  | 4433,139 | 5511,098 | 5966,146 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4433,139 | 5511,098 | 5966,146 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальная целевая программа «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях | Администрация ЛМР | В течение действия программы |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | Администрация ЛМР | В течение действия программы |  |  |  | 13,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  | 78,0 | 73,0 | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 5181,634 | 73,0 | 73,0 | 16592,066 | 16056,098 | 23026,146 |  |  |  |  |  |  |