ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции постановления администрации

Любимского муниципального района от 30.08.2022г. № 09-0473/22; от 08.12.2022г. №09-0678/22; от 27.12.2022г. №09-0732/22)

от 08.02.2022г. № 09-0084/22

г.Любим

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Любимском районе»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 21.12.2021 года № 09-0786/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Любимском муниципальном районе», Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. № 09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 29.03.2021г. № 09-0239/21 «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. №09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2021-2023 годы».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 30.09.2021г. № 09-0594/21 «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. №09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2021-2023 годы».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 24.12.2021г. № 09-0793/21 «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. №09-0138/21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2021-2023 годы».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянова А.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 08.02.2022г. № 09-0084/22

(в редакции постановления администрации

Любимского муниципального района

от 30.08.2022г. № 09-0473/22;

от 08.12.2022г. № 09-0678/22;

от 27.12.2022г. № 09-0732/22)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе»

(наименование программы без указания дат)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | 31339311027601457245163 | | |
| Куратор муниципальной программы | | | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре – Куприянов А.Н., тел.8(48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной программы | | | Ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 | | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | | «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021-2024гг. | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | 2022-2024гг. | | |
| Цель муниципальной программы | | | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района 2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района 3. Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
|  | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 23264978,00 | 10359074,00 | | 6522713,00 | 6383191,00 |
| муниципальный бюджет | 56976000,94 | 23971000,94 | | 19246000,00 | 13759000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 80240978,94 | 34330074,94 | | 25768713,00 | 20142191,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 80240978,94 | 34330074,94 | | 25768713,00 | 20142191,00 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | | | | | |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» | | | Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 | | |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | | | Администрация Любимского муниципального района, заведующий отделом экономики Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-15-44 | | |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | | | Администрация Любимского муниципального района, заведующий отделом экономики Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-15-44 | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами Любимского района, а также выхода на дорожную сеть сопредельных районов и регионов во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения.

Протяженность дорог общего пользования местного значения в Любимском муниципальном районе, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов составляет – 585,4 км., с твердым покрытием – 99,4 км., грунтовые дороги 492,2 км.

В настоящее время 84 процентов дорог муниципальной собственности, не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта. В результате разрушения автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования так же является важной составной частью инфраструктуры Любимского муниципального района. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения условий и уровня жизни населения Любимского муниципального района, особенно в сельской местности. Транспортное обслуживание населения Любимского муниципального района осуществляется по 20 автобусным маршрутам, в настоящее время осуществляемым ООО «Любимское АТП». Сопровождение движения автобусов осуществляют диспетчерская служба 1 автостанции.

В Любимском районе на сегодняшний момент парк автобусов, работающих на регулярных внутримуниципальных и городскому автобусных маршрутах, составляет 7 единиц. Многие автобусы на внутримуниципальных маршрутах эксплуатируются сверх нормативного срока службы, и только 1 автобус имеет срок службы до 4 лет. Внутримуниципальные и городские пассажирские перевозки на регулярных маршрутах являются убыточными из-за довольно низкого пассажирооборота.

На основании данных ООО «Любимское АТП» за 2021 год перевезено 3490 детей из многодетных семей.

В 2021 году лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, перевезено 3 человека.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района | | | | | |
| Задача 1 | *Межевание автомобильных дорог* | | | | |
| Прирост отмежеванных дорог | км | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Задача 2 | *Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения* | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прирост протяженности отремонтированных дорог | км | 1,54 | 2,01 | 1,075 | 1,2 |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задача 3 | *Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР* | | | | |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки | % | 100 | 100 | 100 | х |
| Количество регулярных внутримуниципальных и городских  маршрутов | шт | 20 | 20 | 20 | х |
| Обеспечение перевозчика транспортными картами маршрутов | ед | 10 | 20 | 10 |  |
| Абонентское обслуживание модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутх | ед | 7 | 0 | 4 | х |
| Цель программы: Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Количество перевезенных детей из многодетных семей | чел. | 3490 | 3375 | 3500 | 3500 |
| Количество поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | чел. | 3 | 2 | 33 | 33 |

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, рублей | Оценка расходов (рублей)  в т.ч. по годам реализации | | |
| 2022год | 2023год | 2024год |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 21934516,00 | 9927874,00 | 6003321,00 | 6003321,00 |
| муниципальный бюджет | 41520786,54 | 14204786,54 | 13557000 | 13759000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 63455302,54 | 24132660,54 | 19560321,00 | 19762321,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 63455302,54 | 24132660,54 | 19560321,00 | 19762321,00 |
|  | | | | |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 15455214,40 | 9766214,40 | 5689000,00 | 0 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 15455214,40 | 9766214,40 | 5689000,00 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 15455214,40 | 9766214,40 | 5689000,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1330462,00 | 431200,00 | 519392,00 | 379870,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 1330462,00 | 431200,00 | 519392,00 | 379870,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 1330462,00 | 431200,00 | 519392,00 | 379870,00 |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с соисполнителями и участниками программы. Куратор муниципальной программы осуществляет общее руководство ходом реализации программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу;

- проводит интегральную оценку эффективности реализации Программы.

Исполнитель:

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;

- готовит годовой отчет в установленные сроки.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений Главы муниципального района, в том числе, с учетом результатов оценки результативности реализации программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы может быть принято в связи с увеличением финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы размещает на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий Программы.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- увеличить протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет ремонта автомобильных дорог в городском и сельских поселениях до 2024 года на 1,2%.;

- обеспечить регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки – 100%;

- обеспечить населения района социальными услугами общественного транспорта – 100%.

Итогом реализации программы станет развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей круглогодичные перевозки грузов и пассажиров и способствующей снижению транспортных издержек в экономике района.

Отрицательных эффектов от реализации мероприятий программы не ожидается. Реализация программы будет способствовать созданию оптимальных условий для устойчивого социально-экономического развития района, в том числе бесперебойным обеспечением населения услугами общественного транспорта.

1. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер постановления АЛМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» | 2022-2024гг | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | 2022-2023гг | Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-15-44 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | 2022-2024гг | Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-15-44 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 514444,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 514444,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 514444,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт а/д вне границ населенных пунктов в границах поселения от а/д Любим-Останково до д.Останково в ГП Любим ПК0+00-ПК3+00 | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим на 0% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 0 |
| Ремонт участка дороги от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Ивановское на территории Воскресенского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,44% |
| областной бюджет | 948159,66 |
| муниципальный бюджет | 49903,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 998062,80 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 998062,80 |
| Ремонт участка дороги Карганово-Алешино на территории Ермаковского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении на 0,74% |
| областной бюджет | 934942,50 |
| муниципальный бюджет | 49207,50 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 984150,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 984150,00 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК0+00-ПК6+30) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,33% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 210274,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3199303,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3199303,20 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК6+30-ПК10+405) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 |  | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,23% |
| областной бюджет | 2991826,00 |
| муниципальный бюджет | 157465,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3149291,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3149291,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,29% |
| областной бюджет | 932727,00 |
| муниципальный бюджет | 49091,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 981818,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 981818,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1131189,84 |
| муниципальный бюджет | 13174401,70 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 14305591,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 14305591,54 |
| Задача 3 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9760454,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 9760454,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 9760454,40 |
| Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5760,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5760,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5760,00 |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 418000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 418000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 418000,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 13200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 13200,00 |
| 2023год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 557000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 557000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 557000,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,4% |
| областной бюджет | 1121952,0 |
| муниципальный бюджет | 59050,11 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1181002,11 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1181002,11 |
| Ремонт участка дороги д.Слобода-д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,27 км | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении на 0,4% |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1161315,79 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК11+60-ПК16+90) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,29% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3146346,32 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 789090,00 |
| муниципальный бюджет | 12725566,78 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 13514656,78 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 13514656,78 |
| Задача 2 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5661000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5661000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5661000,00 |
| Расходы на оказание услуг по абонентскому обслуживанию модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 28000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 28000,00 |
| Задача 3 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 505792,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 505792,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 505792,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13600,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 13600,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 13600,00 |
| 2024год (3 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт автомобильных дорог городского поселения Любим | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим на 0,62% |
| областной бюджет | 789090,0 |
| муниципальный бюджет | 41531,06 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 830621,06 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 830621,06 |
| Ремонт автомобильных дорог Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,44% |
| областной бюджет | 1121952,0 |
| муниципальный бюджет | 59050,11 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1181002,11 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1181002,11 |
| Ремонт автомобильных дорог Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении на 0,45% |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1161315,79 |
| Ремонт автомобильных дорог Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,16% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3146346,32 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 13443035,72 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 13443035,72 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 13443035,72 |
| Задача 2 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 365593,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 365593,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 365593,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 14277,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 14277,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 14277,00 |
| Итого по муниципальной программе |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 23264978,00 |
| муниципальный бюджет | 56976000,94 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 80240978,94 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 80240978,94 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

\_Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы Администрации Любимского МР по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н., 8(48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | Администрация Любимского МР, ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | | ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2024 | | |
| Цель программы | | | Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
|  | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 21934516,00 | 9927874,00 | | 6003321,00 | 6003321,00 |
| муниципальный бюджет | 41520786,54 | 14204786,54 | | 13557000,00 | 13759000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 63455302,54 | 24132660,54 | | 19560321,00 | 19762321,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 63455302,54 | 24132660,54 | | 19560321,00 | 19762321,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

Автомобильные дороги являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами Любимского района, а также выхода на дорожную сеть сопредельных районов и регионов во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие района во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог, отсутствуют круглогодичные связи с рядом населенных пунктов. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Протяженность дорог общего пользования местного значения в Любимском муниципальном районе, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов составляет – 585,4 км., с твердым покрытием – 99,4 км., грунтовые дороги 492,2 км.

В настоящее время 84 процент дорог муниципальной собственности, не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта. В результате разрушения автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Отсутствие подъездов с твердым покрытием к небольшим отдаленным сельским населенным пунктам обуславливает значительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам, которые в 1.8-2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием. Движение по этим дорогам крайне затруднено в весенне-осенний период. Неразвитость местности автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- увеличить протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет ремонта автомобильных дорог в городском и сельских поселениях до 2024 года на 1,2%.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети и транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | *Межевание автомобильных дорог* | | | | |
| Прирост отмежеванных дорог | км | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Задача 2 | *Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения* | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прирост протяженности отремонтированных дорог | км | 1,54 | 2,01 | 1,075 | 1,2 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 514444,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 514444,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 514444,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт а/д вне границ населенных пунктов в границах поселения от а/д Любим-Останково до д.Останково в ГП Любим ПК0+00-ПК3+00 | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим, 0% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 0 |
| Ремонт участка дороги от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Ивановское на территории Воскресенского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,44% |
| областной бюджет | 948159,66 |
| муниципальный бюджет | 49903,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 998062,80 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 998062,80 |
| Ремонт участка дороги Карганово-Алешино на территории Ермаковского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении, 0,74% |
| областной бюджет | 934942,50 |
| муниципальный бюджет | 49207,50 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 984150,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 984150,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК0+00-ПК6+30) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,33% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 210274,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 31993030,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 31993030,20 |
| Ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК6+30-ПК10+405) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,23% |
| областной бюджет | 2991826,00 |
| муниципальный бюджет | 157465,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3149291,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3149291,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,29% |
| областной бюджет | 932727,00 |
| муниципальный бюджет | 49091,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 981818,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 981818,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1131189,84 |
| муниципальный бюджет | 13174401,70 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 14305591,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 14305591,54 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 9927874,00 |
| муниципальный бюджет | 14204786,54 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 24132660,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 24132660,54 |
| 2023год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 557000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 557000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 557000,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт автомобильных дорог Воскресенского сельского поселения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,4% |
| областной бюджет | 1121952,0 |
| муниципальный бюджет | 59050,11 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1181002,11 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1181002,11 |
| Ремонт автомобильных дорог Ермаковского сельского поселения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении, 0,4% |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1161315,79 |
| Ремонт автомобильных дорог Осецкого сельского поселения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,29% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3146346,32 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 789090,00 |
| муниципальный бюджет | 12725566,78 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 13514656,78 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 13514656,78 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 6003321,00 |
| муниципальный бюджет | 13557000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 19560321,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 19560321,00 |
| 2024год (3 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт автомобильных дорог городского поселения Любим | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим, 0,62% |
| областной бюджет | 789090,0 |
| муниципальный бюджет | 41531,06 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 830621,06 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 830621,06 |
| Ремонт автомобильных дорог Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,44% |
| областной бюджет | 1121952,0 |
| муниципальный бюджет | 59050,11 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1181002,11 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1181002,11 |
| Ремонт автомобильных дорог Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении, 0,45% |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1161315,79 |
| Ремонт автомобильных дорог Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,16% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3146346,32 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 13443035,72 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 13443035,72 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 13443035,72 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 6003321,00 |
| муниципальный бюджет | 13759000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 19762321,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 19762321,00 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

\_\_Поддержка и развитие автотранспортных предприятий\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы Администрации Любимского МР по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н., 8(48543) 2-12-43 | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | | Заведующий отделом экономики Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-15-44 | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2023гг. | |
| Цель программы | | | Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | |
|  | | |  | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |
| муниципальный бюджет | 15455214,40 | 9766214,40 | | 5689000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 15455214,40 | 9766214,40 | | 5689000,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 15455214,40 | 9766214,40 | | 5689000,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования – важная составная часть инфраструктуры Любимского муниципального района. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения условий и уровня жизни населения Любимского муниципального района, особенно в сельской местности. Транспортное обслуживание населения Любимского муниципального района осуществляется по 20 автобусным маршрутам, в настоящее время осуществляемым ООО «Любимское АТП». Сопровождение движения автобусов осуществляют диспетчерские службы 1 автостанции.

Техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры не отвечает современным требованиям. Все эти проблемы характерны для пассажирского автотранспорта Любимского района.

В Любимском районе на сегодняшний момент парк автобусов, работающих на регулярных внутримуниципальных и городскому автобусных маршрутах, составляет 7 единиц. Многие автобусы на внутримуниципальных маршрутах эксплуатируются сверх нормативного срока службы, и только 1 автобус имеет срок службы до 4 лет. Внутримуниципальные и городские пассажирские перевозки на регулярных маршрутах являются убыточными из-за довольно низкого пассажирооборота.

Таким образом, без решения проблемы финансирования невозможно организовать стабильную работу линейных сооружений, безопасность выполнения перевозок пассажиров. Меры повышения технического состояния транспорта являются первоочередной задачей и должны быть подкреплены мероприятиями организационного и административного характера. Преодоление сложившейся в системе пассажирских автотранспортных перевозок муниципального района ситуации возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением её необходимым бюджетным финансированием, привлечением внебюджетных средств с использованием различных схем (лизинговых платежей, кредитов, и др.) и использованием организационных мер поддержки.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- обеспечить регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки – 100%.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. |
| Задача 1 | *Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР* | | | |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество регулярных внутримуниципальных и городских маршрутов | шт | 20 | 20 | 20 |
| Обеспечение перевозчика транспортными картами маршрутов | ед | 10 | 20 | 10 |
| Абонентское обслуживание модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | ед | 7 | 0 | 4 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9760454,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 9760454,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 9760454,40 |
| Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5760,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5760,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5760,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9766214,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 9766214,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 9766214,40 |
| 2023 год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 2 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5689000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5689000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5689000,00 |
| Расходы на оказание услуг по абонентскому обслуживанию модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 28000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 28000,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5689000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5689000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5689000,00 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\_\_\_Транспортное обслуживание населения Любимского МР\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы Администрации Любимского МР по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | Администрация Любимского МР, ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | | Заведующий отделом экономики Соколова И.В., тел.8 (48543) 2-12-43 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2024гг. | | |
| Цель программы | | | Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
|  | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1330462,00 | 431200,00 | | 519392,00 | 379870,00 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1330462,00 | 431200,00 | | 519392,00 | 379870,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1330462,00 | 431200,00 | | 519392,00 | 379870,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

На основании данных автотранспортных предприятий за 2021 год перевезено 3490 детей из многодетных семей и 3 человека, находящихся под наблюдением в связи с туберкулезом.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- Обеспечить населения района социальными услугами общественного транспорта – 100%.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | *Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования* | | | | |
| Количество перевезенных детей из многодетных семей | чел. | 3490 | 3375 | 3500 | 3500 |
| Количество поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | чел. | 3 | 2 | 33 | 33 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 418000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 418000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 418000,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 13200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 13200,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 431200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 431200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 431200,00 |
| 2023год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 505792,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 505792,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 505792,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13600,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 13600,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 13600,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 519392,00 |
|  | муниципальный бюджет | 0 |
|  | бюджет развития района | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 |
|  | ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 519392,00 |
|  | внебюджетные источники | 0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 519392,00 |
| 2024год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 365593,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 365593,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 365593,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 14277,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 14277,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 14277,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 379870,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 379870,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 379870,00 |

Лист согласования муниципальной программы (подпрограммы) или внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование СПАЛМР/куратора МП | Дата согласования, замечания (при наличии) | Подпись согласующего |
| Заместитель Главы администрации ЛМР по капстроительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |  |  |
| Ответственный исполнитель Кондратьева Е.А. |  |  |
| Исполнитель мероприятия программы (подпрограммы) Соколова И.В. |  |  |
|  |  |  |
| Контрольно-счетная палата Любимского района  Новоселов А.И. |  |  |
| отдел экономики администрации ЛМР Соколова И.В. |  |  |