ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.11.2018г. № 09-0937/18

г.Любим

О внесении изменений в постановление Администрации

Любимского муниципального района

Ярославской области от 26.01.2018г. № 09-0195/18

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Любимском районе»

на 2018-2020 годы»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года № 09-1514/13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского МР Ярославской области», Администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 26.01.2018г. № 09-0195/18 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района Куприянова А.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 02.11.2018г. № 09-0937/18

**Изменения, вносимые в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 26.01.2018г. № 09-0195/18 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» на 2018-2020 годы»**

1. В муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2018-2020 годы в разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы»:
	1. В таблице «- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «100» заменить на цифру «20».
	2. В таблице «- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «4,198» заменить на цифру «4,3385».
2. В подпрограмме муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы в разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы»:
	1. В таблице «- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «100» заменить на цифру «20».
	2. В таблице «- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «4,198» заменить на цифру «4,3385».
3. В приложение 1 к программе «Целевые показатели (индикаторы и их значения» в подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы:
	1. В задаче 1 «Межевание автомобильных дорог в графе 4 строки 1 цифру «100» заменить на цифру «20».
	2. В задаче 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» в столбце 4 строки 1 цифру «4,198» заменить на цифру «4.3385».
4. Приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Исполнители  | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР»** |
| Задача 1. Межевание автомобильных дорог |
| 1 | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Любимского МР | 2018-2020гг. |  |  |  |  |  |  | 500000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |
| Задача 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог |
| 1 | Выполнение работ по ремонту ул.Даниловской городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК3+88,5 | Администрация городского поселения Любим, Администрации сельских поселений | 2018г. |  |  |  | 2781279,47 |  |  |  |  |  | 146383,13 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту ул.Даниловской городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК3+88,5 (ремонт тротуара ул.Даниловской | 2018г. |  |  |  | 907263,41 |  |  |  |  |  | 47750,71 |  |  |
| 3 | Ремонт ул.Набережная р.Обноры городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК3+27 | 2018г. |  |  |  | 2425838,39 |  |  |  |  |  | 127675,71 |  |  |
| 4 | Ремонт проезда от ул.Первомайской до ул.Костромской городского поселения Любим ПК0+00-ПК1+20 | 2018г. |  |  |  | 771854,67 |  |  |  |  |  | 40623,94 |  |  |
| 5 | Ремонт проезда от ул.Железнодорожной до ул.Сусанина городского поселения Любим | 2018г. |  |  |  | 580665,71 |  |  |  |  |  | 30561,36 |  |  |
| 6 | Ремонт дорожного полотна ул. им. С.М.Тихомирова д.Останково городского поселения Любим ЯО | 2018г. |  |  |  | 2502702,02 |  |  |  |  |  | 131721,16 |  |  |
| 7 | Ремонт проезда от ул.Первомайской до ул.Молодежной в г.Любиме ЯО | 2018г. |  |  |  | 477613,5 |  |  |  |  |  | 25139,55 |  |  |
| 8 | Ремонт ул.Воронина городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК1+00 | 2018г. |  |  |  | 453151,91 |  |  |  |  |  | 23850,11 |  |  |
| 9 | Ремонт дороги ул.Центральная в с.Троица на территории Воскресенского СП ЯО, протяженностью 0,25 км. | 2018г. |  |  |  | 2057198,67 |  |  |  |  |  | 108273,61 |  |  |
| 10 | Ремонт дороги ул.Полевая в д.Ермаково на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,37 км. | 2018г. |  |  |  | 2062430,37 |  |  |  |  |  | 108548,97 |  |  |
| 11 | Ремонт дорожного полотна ул.Зеленой д.Рузбугино | 2018г. |  |  |  | 987639,43 |  |  |  |  |  | 51981,03 |  |  |
| 12 | Ремонт дорожного полотна ул.Центральной д.Рузбугино | 2018г. |  |  |  | 2074468,70 |  |  |  |  |  | 109182,57 |  |  |
| 13 | Ремонт дорожного полотна ул.Молодежной д.Рузбугино | 2018г. |  |  |  | 466529,13 |  |  |  |  |  | 24554,17 |  |  |
| 14 | Содержание автомобильных дорог | 2018-2020гг. |  |  |  | 2168784,62 |  |  | 9806348,15 | 8161000 | 8493000 | 4016753,98 | 5633000 | 5818000 |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  |  | 20717420 |  |  | 9806348,15 | 8161000 | 8493000 | 4993000 | 5633000 | 5818000 |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»** |
| Задача 1. Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
| 1 | Техническое обследование подвижного состава предприятий с целью определения потребности в его обновлении | автотранспортное предприятие  | 2018-2019гг. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация ЛМР | 2018-2019гг. |  |  |  |  |  |  | 4169800 | 4080900 |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4169800 | 4080900 |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок |
|  | Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | Администрация ЛМР | 2018-2019гг. |  |  |  |  |  |  | 1972,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972,00 |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Транспортное обслуживание населения Любимского МР** |
| Задача 1. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
| 1 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях | Администрация Любимского МР | 2018-2020гг. |  |  |  | 80225 | 80000 | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | Администрация Любимского МР | 2018-2020гг. |  |  |  | 10500 | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  | 90725 | 90500 | 90500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 20808145 | 90500 | 90500 | 14478120,15 | 14241900 | 10493000 | 4993000 | 5633000 | 5818000 |