ПостановЛЕние

Администрации ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ярославской области

от 29.05.2017 года. № 09- 0591 /17

г. Любим

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Решаем вместе» на

территории Любимского муниципального

района Ярославской области на 2017 год,

утверждённую Постановлением администрации

Любимского муниципального района Ярославской

области от 12.05.2017 года. № 09-0526/17

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013г. № 09-1514/13 Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменения муниципальную программу «Решаем вместе» на территории Любимского муниципального района» на 2017 год в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянова А.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

Глава муниципального района А.В. Кошкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Любимского муниципального

района от 29.05.2017 №

1. В строке 2 Паспорта муниципальной программы «Решаем вместе» на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2017 Слова – «Управление культуры и молодежной политики администрации Любимского муниципального района» - исключить
2. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Решаем вместе» на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2017 год изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования | 6089,000 |
| в т.ч. по источникам: |
| Федеральный бюджет | 2295,027 |
| Областной бюджет | 2954,888 |
| Местный бюджет в т.ч.: | 295,148 |
|  - Районный бюджет  | 42,000 |
|  - Бюджеты поселений | 253,148 |
| Финансовый вклад жителей | 9,500 |
| Внебюджетные средства (в том числе трудовое участие).  | 534,437 |

1. Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. Общая потребность в финансовых ресурсах изложить в новой редакции:

Общая потребность в финансовых ресурсах

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объём финансирования, тыс. руб. |
| всего | В том числе по уровням бюджета: |
| федеральный бюджет | Областной бюджет | местные бюджеты | Финансовый вклад жителей | Внебюджетные средства (в т.ч. трудовое участие) |
| Районный бюджет | Бюджеты поселений |
| ИТОГО, в том числе по задачам: | 6089,000 | 2295,027 | 2954,888 | 42,000 | 253,148 | 9,500 | 534,437 |
| Задача № 1 «Формирование современной городской среды | 5257,138 | 2295,027 | 2205,026 |  | 253,148 | 9,500 | 494,437 |
| Задача № 2«Поддержка местных инициатив» | 831,862 | 0 | 749,862 | 42,000 |  | 0 | 40,000 |

1. Таблицу «Перечень целевых показателей муниципальной программы изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое Значение показателейна 31.12.2017 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (22+4/12752+1532)  | ед./ кв.м. | 26/14284 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий ($\frac{22+4}{59}$/$\frac{12752+1532}{23727}\*100$) | % | 44,06/60,2 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | % | 26,7 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 11 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 8,8424 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий ($\frac{8,8424}{9,8490}$\*$100$) | % | 89,8 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя ( $\frac{88424}{10960}$ ) | Кв.м. | 8,075 |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включённых в муниципальную программу формирования современной городской среды | %, рублей | 0 |
| 9. | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (согласно смет и актов выполненных работ) | Чел.час | 76,25 |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включённых в муниципальную программу формирования современной городской среды | %, рублей | 0 |
| 11. | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (согласно смет и актов выполненных работ) | Чел./час | 494,43 |
| 10 | Количество установленных светильников | шт | 211 |
| 11 | Доля установленных светильников к общему количеству светильников ($\frac{211}{1285}\*100$) | % | 16,42 |

1. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции:

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер П/п | Наименование основного мероприятия | Место проведения | Ответственный исполнитель | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (направление «благоустройство дворов МКД») | Любимский район пос. Отрадный д.44,45,52 | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%) |
| 2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (направление «благоустройство дворов МКД») | г. Любим ул. Даниловская д.81,83,85,87,87а,89 | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%) |
| 3 | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (направление «благоустройство дворов МКД») | г.Любим ул. Даниловская д.81а,83а,85а | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%) |
| 4 | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (направление «благоустройство дворов МКД») | г.Любим ул. Московская д. 39,41 | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%) |
| 5 | Благоустройство общественных территорий (направление Благоустройство общественных территорий) | г. Любим, Ярославская область ул. Гражданская ,Комитетская, Луговая, Ярославская, Воронина, Карла Маркса, Советска; п.. Отрадный; п. Соколиный: ул. Солнечная, Молодежная, Степная; д. Шарна: ул. Обнорская, Совхозная, Нова; д. Останково: ул. Заречная, Полевая, Светлая, Мирная, Нефтяников, им. С.М. Тихомирова. | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | Доля установленных светильников от общего количества светильников (%) |
| 6 | Благоустройство территории у памятника ВОВ (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская область, Любимский р-н, с. Троица | Администрция Воскресенского СП ЯО, | июнь | август | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий (%) |
| 7 | Приобретение и замена светильников на энергоэффективные (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская область, Любимский р-н, с. Троица, д. Поляна, д. Пошевино, д. Тюриково, д. Мельцево | Администрация Воскресенского СП ЯО, | июнь | август | Доля установленных светильников от общего количества светильников (%) |
| 8 | Оборудование площадки в д. Ермаково, ул. Центральная (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская обл., Любимский р-он, д. Ермаково, ул. Центральная | Администрация Ермаковского сельского поселения ЯО (48543) 2-41-34 | июнь | август | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий(%) |
| 9 | Благоустройство территории у Стеллы воинам-землякам погибшим в годы ВОВ и труженикам тыла в д. Обнорское (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская обл., Любимский р-он, д. Обнорское, ул. Набережная | Администрация Ермаковского сельского поселения ЯО (48543) 2-41-34 | июнь | август | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий(%) |
| 10 | Замена уличных светильников на светодиодные и установка дополнительных (направление Благоустройство общественных территорий) | д. Рузбугино Осецкого сельского поселения Ярославской области | Администрация Осецкого сельсокго поселения Ярославской области | июнь | август | Доля установленных светильников от общего количества светильников (%) |
| 11 | Замена уличных светильников на светодиодные и установка дополнительных (направление Благоустройство общественных территорий) | с. Закобякино Осецкого сельского поселения Ярославской области | Администрация Осецкого сельсокго поселения Ярославской области | июнь | август | Доля установленных светильников от общего количества светильников (%) |
| Задача 2. «Поддержка местных инициатив» |
| 12 | Освещение лыжной трассы | 152473 Ярославская область, Любимский район, д. Гузыцино | Администрация Любимского муниципального района Ярославской области | июнь | август | Доля установленных светильников от общего количества светильников (%) |

Приложение № 1

**Ресурсное обеспечение мероприятий по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование проекта | Средства федерального и областного бюджета  | Средства местных бюджетов  | Финансовый вклад жителей | Трудовое участие | Стоимость **ВСЕГО:** |
| ВСЕГО | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Средства поселений |
|
| 1 | *Благоустройство общественных территорий, г. Любим, (Освещение)* | 615655 | 117 800,00 | 497855,00 |  | 34475 | 8000 | 94190 | **752 320,00** |
| 2 | *Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, п. Отрадный, д.44,45,52* | 1114025 | 1 114 025,00 |  |  | 58633,13 | 0 | 129000 | **1 301 658,13** |
| 3 | *Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, г. Любим, ул. Московская, д. 39,41* | 369 024 |  | 369024,00 |  | 20549,69 | 0 | 28109 | **417 682,69** |
| 4 | *Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, г. Любим, ул. Даниловская, д. 81,83,85,87а,89* | 989147 |  | 989147,00 |  | 52060,49 | 0 | 118450 | **1 159 657,49** |
| 5 | *Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, г. Любим, ул. Даниловская, д. 81а,83а,85а* | 662377 | 662 377,00 |  |  | 34862,63 |  | 77100 | **774 339,63** |
| 6 | *Благоустройство территории у стелы воинам-землякам погибшим в годы ВОВ и труженикам тыла в д. Обнорское* | 59 825 | 59 825,00 |  |  | 6080 |  | 3165 | **69 069,82** |
| 7 | *Оборудование площадки в д. Ермаково ул.Центральная* | 190 000 | 190 000,00 |  |  | 10000 | 0 | 14421 | **214 421,00** |
| 8 | *Замена уличных светильников на светодиодные и установка дополнительных (д. Рузбугино)* | 125 000 |  | 125000,00 |  | 7000 | 0 | 5000 | **137 000,00** |
| 9 | *Замена уличных светильников на светодиодные и установка дополнительных (с. Закобякино)* | 125 000 |  | 125000,00 |  | 7000 | 0 | 5000 | **137 000,00** |
| 10 | *Благоустройство территории у памятника ВОВ с. Троица* | 151 000 | 151 000,00 |  |  | 14237,32 | 1500 | 0 | **166 737,32** |
| 11 | *Приобретение и замена светильников на энергоэффективные, Воскресенское СП* | 99 000 |  | 99000,00 |  | 8250 | 0 | 20002 | **127 252,00** |
| ИТОГО (по задаче № 1 . «Формирование современной городской среды») | **4 500 053** | **2 295 027,00** | **2205026,00** |  | **253148,26** | **9500** | **494437** | **5 257 138,26** |
| *12* | Освещение Лыжной трассы  | 749862 |  | 749862 | 42000  |  | 0 | 40000 | **831 862,00** |
| ИТОГО по программе "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ" | **5 249 915** | **2 295 027,00** | **2954888** | **42000** | **253148,26** | **9500** | **534437** | **6 089 000,26** |