**ПРОЕКТ**

ПостановЛЕние

Администрации ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ярославской области

от 20.03.2017 года. №

г. Любим

Об утверждении муниципальной

Программы «Решаем вместе» на

территории Любимского муниципального

района Ярославской области» на 2017 год

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области , Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013г. № 09-1514/13 Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Решаем вместе» на территории Любимского муниципального района» на 2017 год в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянова А.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

Глава муниципального района А.В. Кошкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Любимского муниципального

района от №

Муниципальная программа

***«Решаем вместе»***

***на территории Любимского муниципального района***

**Ярославской области»**

**на 2017 год**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Решаем вместе» на территории Любимского муниципального района Ярославской области»

на 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Решаем вместе» на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2017 год |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Любимского муниципального района Ярославской области- Администрации городского поселения Любим Ярославской области- Администрация Ермаковского сельского поселения Ярославской области- Администрация Воскресенского сельского поселения Ярославской области- Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области- Управление культуры и молодежной политики администрации Любимского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности проживания жителей Любимского муниципального района Ярославской области, и их вовлечения в решение проблем местного значения |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования | 9831,958 |
| в т.ч. по источникам: |
| Федеральный бюджет | 3258,447 |
| Областной бюджет | 5380,527 |
| Местный бюджет | 572,984 |
| Внебюджетные средства (в том числе трудовое участие).  | 620,000 |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | Наименование подпрограммы | исполнители муниципальной программы |
| - | Администрация Любимского муниципального района;администрации городского и сельских поселений; управление культуры и молодежной политики администрации Любимского муниципального района |
| Контактные лица | *Куприянов Андрей Николаевич – Заместитель Главы администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре (48543)21243; (906)6371704**Краснокутская Любовь Николаевна – начальник отдела ЖКХ, тарифного регулирования и закупок для муниципальных нужд, (48543)22161* |

Раздел 1. **Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и обоснование необходимости реализации Программы**

Организация благоустройства территории поселений (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а так же организация обустройства мест массового отдыха населения относится к вопросам местного значения городского, сельских поселений. На территории Любимского района администрации поселений самостоятельно разрабатывали и реализовывали программы в данном направлении, и если благоустройством общественных территорий поселения занимаются уже давно (в основном это ремонт дорог и их освещение), то благоустройством дворовых территорий (проводимых в рамках программных мероприятий с привлечением бюджетных средств) стали заниматься сравнительно недавно, но надо отметить, что эти проекты не учитывали мнение жителей в выборе территории и дизайнерского проекта благоустройства.

На 01.01.2017 года в районе насчитывается 138 многоквартирных домов, имеющих собственную придомовую территорию. В основной массе это дома были построены в 70-80-х годах прошлого столетия и их придомовая территория, с расположенными на них объектами обслуживания и эксплуатации домов, элементами благоустройства, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды, не только частично разрушены, но и морально не соответствует современным требованиям.

Несмотря на то, что в последнее время ситуация с уличным освещением стала меняться к лучшему и в поселениях начали заменять уличные светильники на светодиодные, которые уже дают экономию бюджетных средств по оплате за электроэнергию, большинство их установлено в городском поселении Любим, но в целом по району количество светодиодных светильников ещё недостаточно и составляет 45 % от общего их числа, что ниже по общему показателю «Рейтинг 76» , особенно низкий их процент в Осецком сельском поселении.

Места массового отдыха населения (общественное пространство) также сформировались в архитектурной застройке прошлого столетия, и их обустройство проводилось разово к памятным датам, а на обустройство новых мест не было достаточного финансирования, так после проведения зимней сочинской олимпиады многие жители страны стали увлекаться зимними видами спорта, не исключением стали и жители Любимского района, силами энтузиастов при поддержке со стороны Главы Любимского муниципального района была открыта лыжная трасса в д. Гузыцино, где стали проводить районные, областные и межрегиональные соревнования, но до конца обустроить трассу, а именно установить освещение, для её использования в вечернее время суток, не хватило финансирования.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации программы является:

Повышение уровня комфортности проживания жителей Ярославской области, их вовлечения в решение проблем местного значения

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Привлечение жителей к участию в решении проблем в сфере благоустройства:

- развитие и поддержка инициатив жителей Любимского района по благоустройству придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественного пространства;

- инициативное бюджетирование (конструктивное вовлечение граждан в бюджетный процесс, грамотная трактовка ими информации о структуре бюджетных расходов и выдвижение обоснованных инициатив о направлении бюджетных средств на выполнение первоочередных задач. Не исключается привлечение минимальных средств граждан на осуществление этих задач)

 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселений.

1. Комплексный подход при проведении работ в сфере благоустройства территорий.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общая потребность в финансовых ресурсах

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объём финансирования, тыс. руб. |
| всего | В том числе по уровням бюджета: |
| федеральный бюджет | Областной бюджет | местные бюджеты | Внебюджетные средства (вт.ч. трудовое участие) |
| ИТОГО, в том числе по задачам: | 9831,958 | 3258,447 | 5380,527 | 572,984 | 620,000 |
| Задача № 1 «Формирование современной городской среды | 5329,855 | 2332,797 | 2241,315 | 240,743 | 515,000 |
| Задача № 2ПАРКИ и СКВЕРЫ «Обустройство мест массового отдыха | 2003,574 | 925,65 | 889,350 | 123,574 | 65,000 |
| Задача № 3«Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | 1666,667 | 0 | 1500,000 | 166,667 | 0 |
| Задача № 4«Поддержка местных инициатив» | 831,862 | 0 | 749,862 | 42,000 | 40,000 |

Раздел 4. Система управления реализацией муниципальной программы.

Обеспечение реализации Программы осуществляется на основании Положения о порядке реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!», утверждённого Указом Губернатора области от 20.02.2017 № 50 путем координации деятельности исполнителей и участников Программы и осуществления контроля со стороны населения за ходом реализации плана мероприятий Программы, решения социально значимых проблем местного значения; повышения эффективности расходования бюджетных средств, усиления взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и жителей Ярославской области, роста уровня информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, роста удовлетворенности населения качеством по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организационно-техническое обеспечение осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Исполнители Программы обеспечивают проведение мероприятий Программы с привлечением жителей Любимского муниципального района Ярославской области в решении проблем местного значения и формировании комфортных условий их проживания. Комплекс мероприятий включает в себя мероприятия по Благоустройству дворовых территорий, благоустройству общественных территорий, внедрению энергоэффективного оборудования, капитальному ремонту учреждений культуры при условии выполнения следующих условий :

***Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий*** *многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному региональной программой, с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории:*

*- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;*

*- устройство уличного освещения дворовых территорий;*

*- приобретение и установка скамеек;*

*- приобретение и установка урн.*

***Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых*** *территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному региональной программой*

*- оборудование детских и (или) спортивных площадок;*

*- устройство автомобильных парковок;*

*- озеленение дворовых территорий;*

*- ограждение дворовых территорий;*

*- устройство пандусов;*

*- устройство контейнерных площадок;*

*- устройство пешеходных дорожек;*

*- устройство иных малых архитектурных форм*

***Иных мероприятий по благоустройству*** *с выполнением работ из основного и дополнительного перечней (за исключением дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям) на следующих типах общественных территорий:*

*- сквер, бульвар, набережная, пляж;*

*- территории около общественного здания, памятника;*

*- пешеходная зона улицы;*

*- площадь.*

*- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*- информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сметная документация на выполнение работ составляется базисно-индексным методом в территориальной сметно-нормативной базе 2001 года (в редакции 2010 года, письмо №03-03-25 от 28.01.2011г.), внесенной в реестр сметных нормативов, с применением справочников сметных цен на материалы и механизмы, с учетом рыночных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (рынка цен), разработанных, ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» и утвержденных Департаментом строительства Ярославской области, с учетом положений письма Минрегиона России от 06.12.2010г. № 41099-КК/08.

Финансирование мероприятий за счёт бюджетных средств осуществляется в соответствии с Решением Собрания представителей о районном бюджете на соответствующий финансовый год.

*- денежные средства (в рамках финансового участия) заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий направляются в бюджет Любимского муниципального района на счёт*

 *На основании письма департамента финансов Ярославской области зачисление целевых средств жителей, предприятий и организаций на единый счёт бюджета поселения/района/городского округа необходимо производить следующим образом:*

*а) сбор средств с граждан инициативной группой жителей и зачисление одной суммой на счёт с указанием в назначении платежа слов «Решаем вместе» на проект №» и четырёхзначного кода проекта;*

*б) перечисление ТОСом, ТСЖ, управляющей компанией средств жителей, иным предприятием или организацией собственных средств на счёт с указанием в назначении платежа слов «Решаем вместе» на проект №» и четырёхзначного кода проекта.*

*Коды доходов для зачисления:*

*000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов;*

*000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов;*

*000 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений;*

*000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений.*

В рамках реализации Программы её исполнители заключают муниципальные контракты и договоры на выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим российским законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а так же принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

Контроль над целевым использованием средств бюджета муниципального района, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | % |  |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | % |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |
| 10.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |
| 11 | Количество установленных светильников |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер П/п | Наименование основного мероприятия | Место проведения | Ответственный исполнитель | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Финансирование |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. «Формирование современной городской среды» |
| 1 | благоустройство дворовых территорий(направление «благоустройство дворов МКД») | Любимский район пос. Отрадный д.44,45,52 | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |
| 2 | благоустройство дворовых территорий(направление «благоустройство дворов МКД») | г.Любим ул. Даниловская д.81,83,85,87,87а,89 | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |
| 3 | благоустройство дворовых территорий(направление «благоустройство дворов МКД») | г.Любим ул. Даниловская д.81а,83а,85а | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |
| 4 | благоустройство дворовых территорий(направление «благоустройство дворов МКД») | г.Любим ул. Московская д. 39,41 | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |
| 5 | Благоустройство общественных территорий (направление Благоустройство общественных территорий) | г. Любим, Ярославская область | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| 6 | Благоустройство территории у памятника ВОВ (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская область, Любимский р-н, с. Троица | Администрция Воскресенского СП ЯО,  | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| 7 | Приобретение светодиодных светильников (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская область, Любимский р-н, с. Троица, д. Поляна, д. Пошевино, д. Тюриково, д. Мельцево | Администрация Воскресенского СП ЯО,  | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| 8 | Оборудование площадки у МДОУ детский сад № 7 д. Ермаково (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская обл., Любимский р-он, д. Ермаково, ул. Солнечная, д.9 | Администрация Ермаковского сельского поселения ЯО (48543) 2-41-34 | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| 9 | Благоустройство фасада здания Ермаковского ДК (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская обл., Любимский р-он, д. Ермаково, ул. Центральная, д.10 | Администрация Ермаковского сельского поселения ЯО (48543) 2-41-34 | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| 10 | Благоустройство территории у Стеллы воинам-землякам погибшим в годы ВОВ и труженикам тыла в д. Обнорское (направление Благоустройство общественных территорий) | Ярославская обл., Любимский р-он, д. Обнорское, ул. Набережная | Акимова Надежда Борисовна (48543) 3-13-21 | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| 11 | Замена уличных свтильников на светодиодные и установка дополнительных (направление Благоустройство общественных территорий) | д. Рузбугино Осецкого сельского поселения Ярославской области | Администрация Осецкого сельсокго поселения Ярославской области | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| 12 | Замена уличных светильников на светодиодные и установка дополнительных (направление Благоустройство общественных территорий) | с. Закобякино Осецкого сельского поселения Ярославской области | Администрация Осецкого сельсокго поселения Ярославской области | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| Задача 2. ПАРКИ И СКВЕРЫ  «Обустройство мест массового отдыха» |
| 13 | Благоустройство территории у деревянных скульптур обустройство Аллеи "Алиса в Стране Чудес" (направление Благоустройство общественных территорий) | Яросдавская область, г. Любим, центральная площадь города, "Лермонтовский сквер" | Администрация городского поселения Любим | июнь | август | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |
| Задача 3. «Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |
| 14 | Капитальный ремонт Ермаковский ЦДК-структурного подразделения МУК "ЦДК п. Отрадный" | 152473 Ярославская область, Любимский район, д. Ермаково, ул. Центральная,д.10 | Управление культуры и молодёжной политики Администрации Любимского муниципального района  | июнь | август |  |  |
| Задача 4. «Поддержка местных инициатив» |
| 15 | Освещение лыжной трассы  | 152473 Ярославская область, Любимский район, д. Гузыцино | Администрация Любимского муниципального района Ярославской области | июнь | август |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

от №

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Решаем вместе» на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2017 год**

Оценка эффективности программы проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие Любимского муниципального района Ярославской области в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы, утверждённой Постановлением Администрации Любимского муниципального района от 27.12. 2013г. № 09-1514/13.

**Методика
оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы (МП)**

Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы (далее - Методика) применяется для оценки результативности и эффективности реализации МП.

В Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

- плановые значения - это значения, предусмотренные МП на отчетный период;

- фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.

Результативность исполнения МП - степень достижения запланированных результатов по задачам МП за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп) МП:

1) определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где:

Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период.

* 1. *для показателей, направленных на уменьшение, индекс результативности, рассчитывается по формуле:*



2) индекс результативности исполнения МП определяется по формуле:

 , где:

Rзi - индекс результативности исполнения задач (подпрограмм);

m - количество задач (подпрограмм), реализуемых в отчетном периоде.

**Критерии оценки результативности исполнения МП**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МП (подпрограммы) (Rисп) | Результативность исполнения МП (подпрограммы) |
| Rисп ≥ 95% | высокорезультативная |
| 85% ≤ Rисп < 95% | среднерезультативная |
| Rисп < 85% | низкорезультативная |

Эффективность исполнения МП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам МП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач

Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:



где:

Fфакт - кассовое исполнение расходов на реализацию МП (подпрограммы) за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановые объемы финансирования на реализацию МП (подпрограммы) за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Критерии оценки эффективности исполнения МП**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МП (подпрограммы) (Еисп) | Эффективность исполнения МП  |
| Еисп ≥100% | высокоэффективная |
| 90% ≥ Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп < 90% | низкоэффективная |